Информация

об итогах проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки «Управление капитального строительства»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Химки Московской области на 2014 год проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки «Управление капитального строительства». Проверяемый период деятельности МБУ «УКС» - 2012-2013 годы.

В результате контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения и недостатки.

В течение проверяемого периода строительство объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-гражданского и производственного назначения осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой инвестиционной программы «Развитие городского округа Химки Московской области на 2010 – 2012 годы» и в рамках реализации долгосрочной целевой инвестиционной программы «Развитие городского округа Химки Московской области на 2013-2015 годы».

Вмести с тем из 18 мероприятий, запланированных указанными программами к реализации в 2012 – 2014 годах, исполнено только 4 мероприятия (22% от общего числа мероприятий), в процессе реализации – 6 мероприятий (33% от общего числа мероприятий), не реализовано – 8 мероприятий (45% от общего числа мероприятий).

В проверяемом периоде имели место заключения МБУ «УКС» договоров с нарушением требований Устава учреждения, а именно, крупные сделки совершались без предварительного согласования с Учредителем МБУ «УКС».

Также, в период 2012 – 2013 годов МБУ «УКС» были допущены следующие нарушения бюджетного и гражданского законодательства: нецелевое использование бюджетных средств, переплата по заключенным муниципальным контрактам, повторное начисление НДС по закупленным материалам, завышения стоимости работ по строительству, оплата за невыполненные подрядчиками работы.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Администрации городского округа Химки направлено Представление Контрольно-счетной палаты городского округа Химки об устранении выявленных нарушений, а также требование о принятии мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения действующего законодательства.