|  |
| --- |
|  |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Председатель закупочной комиссии  ООО «АГК-1» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Ухватов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ**

1. **Наименование закупки:**

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме с квалификационным отбором на право заключения договора подряда по выполнению комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) по строительству 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1»

1. **Форма и способ процедуры закупки**:

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме с квалификационным отбором.

1. **Предмет договора:**

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) по строительству 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1»:

1. **Количество товара / объем работ, услуг**:

Подробные требования к выполняемым работам изложены в проекте договора и в техническом задании*.*

1. **Заказчик закупки:** ООО «АГК-1»

Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б2.

Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2.

Официальный сайт: ООО «ЭТП ГПБ» https://etpgpb.ru/ (ЭТП ГПБ)

Тел./факс: +7-906-029-62-92; +7(495)374-80-54

электронная почта: Oleg.katunskiy@agk-1.com

Контактное лицо: Катунский Олег Игоревич

1. **Организатор закупки:** Функции организатора закупки выполняет Заказчик**.**
2. **Специализированная организация:** Не привлекается.
3. **Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной торговой площадки ООО «ЭТП ГПБ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etpgpb.ru/
4. **Место и срок выполнения работ, оказания услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование объектов строительства / Работа** | **Начало**  **работ** | **Окончание**  **работ** |
| **1** | **Объект 1** | **10.03.2018** | **02.04.2020** |
| 1.1 | Подготовительный период | 10.03.2018 | 07.06.2018 |
| 1.2 | Земляные работы | 17.04.2018 | 02.04.2020 |
| 1.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 16.06.2018 | 26.03.2020 |
| 1.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 03.10.2018 |
| 1.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 02.12.2018 |
| 1.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 31.01.2019 |
| 1.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 30.05.2019 |
| 1.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 30.06.2019 |
| 1.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 26.03.2020 |
| **2** | **Объект 2** | **10.03.2018** | **14.05.2020** |
| 2.1 | Подготовительный период | 10.03.2018 | 07.07.2018 |
| 2.2 | Земляные работы | 17.04.2018 | 14.05.2020 |
| 2.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 16.10.2018 | 07.05.2020 |
| 2.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 12.02.2019 |
| 2.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 13.04.2019 |
| 2.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 13.05.2019 |
| 2.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 10.09.2019 |
| 2.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 10.10.2019 |
| 2.3.7 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 07.05.2020 |
| **3** | **Объект 3** | **01.05.2018** | **10.08.2020** |
| 3.1 | Подготовительный период | 01.05.2018 | 29.07.2018 |
| 3.2 | Земляные работы | 13.09.2018 | 10.08.2020 |
| 3.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 13.12.2018 | 03.08.2020 |
| 3.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 11.04.2019 |
| 3.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 10.07.2019 |
| 3.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 09.08.2019 |
| 3.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 07.11.2019 |
| 3.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 06.01.2020 |
| 3.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 03.08.2020 |
| **4** | **Объект 4** | **01.06.2018** | **18.10.2020** |
| 4.1 | Подготовительный период | 01.06.2018 | 28.10.2018 |
| 4.2 | Земляные работы | 21.11.2018 | 18.10.2020 |
| 4.3 | Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона | 20.02.2019 | 11.10.2020 |
| 4.3.1 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900 |  | 19.06.2019 |
| 4.3.2 | Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения |  | 17.09.2019 |
| 4.3.3 | Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения |  | 17.10.2019 |
| 4.3.4 | Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата |  | 15.01.2020 |
| 4.3.5 | Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000 |  | 15.03.2020 |
| 4.3.6 | Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000 |  | 11.10.2020 |

1. **Начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора:**

Не установлена

1. **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке**:

Документация о закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения по адресу: ООО «ЭТП ГПБ» https://etpgpb.ru/ (ЭТП ГПБ)

1. **Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке, место их подачи:**

11:00 (мск)27.02.2018 г. в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП ГПБ.

Электронная торговая площадка ООО «ЭТП ГПБ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etpgpb.ru/

1. **Обеспечение заявки:** Нетребуется
2. **Место и дата рассмотрения заявок (квалификационный отбор, допуск к закупке):**

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2.

28.02.2018 г.

1. **Место и дата оценки и сопоставления заявок, подведения итогов закупки (основная стадия закупки):**

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2.

02.03.2018 г.

1. **Срок заключения договора**:

Не позднее 20 дней со дня официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки.

1. **Срок отказа от проведения закупки**:

Организатор закупки вправе без каких-либо последствий отказаться от проведения закупки в любой момент до подведения итогов основной стадии закупки, в том числе по результатам проведения квалификационного отбора.

1. **Дополнительные комментарии:**
   1. В рамках основной стадии закупки будут рассмотрены заявки только тех участников процедуры закупки, которые успешно прошли квалификационный отбор и предоставили заявку на участие в основной стадии закупки в порядке, предусмотренном условиями документации о закупке.
   2. Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.
   3. Запрос предложений не является торгами согласно законодательству и не влечет для заказчика и/или организатора закупки возникновения соответствующего объема обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Председатель закупочной комиссии  ООО «АГК-1» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Ухватов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ  
по открытому одноэтапному запросу предложений  
в электронной форме с квалификационным отбором  
на право заключения договора подряда по выполнению комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) при строительстве 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1»**

Московская область 2018

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. **СОКРАЩЕНИЯ** 7](#_Toc505945931)

[2. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** 8](#_Toc505945932)

[3. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 11](#_Toc505945933)

[3.1. Общие сведения о процедуре закупки 11](#_Toc505945934)

[3.2. Правовой статус процедуры и документов 11](#_Toc505945935)

[3.3 Особые положения в связи с проведением закупки в открытой форме 12](#_Toc505945936)

[3.4 Особые положения в связи с проведением закупки в электронной форме 12](#_Toc505945937)

[3.5 Особые положения в связи с выбором нескольких победителей 13](#_Toc505945938)

[3.6 Обжалование 13](#_Toc505945939)

[4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 15](#_Toc505945940)

[4.1 Общий порядок проведения закупки 15](#_Toc505945941)

[4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке 15](#_Toc505945942)

[4.3 Разъяснение документации о закупке 15](#_Toc505945943)

[4.4 Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке 16](#_Toc505945944)

[4.5 Общие требования к заявкам на участие в квалификационном отборе / в основной стадии закупки 16](#_Toc505945945)

[4.6 Подача заявок 18](#_Toc505945946)

[4.7 Изменение или отзыв заявки 18](#_Toc505945947)

[4.8 Рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе. Подведение итогов квалификационного отбора 18](#_Toc505945948)

[4.9 Требования к описанию продукции 20](#_Toc505945949)

[4.10 Альтернативные предложения 21](#_Toc505945950)

[4.11 Предложения по поставке инновационной и/или высокотехнологичной продукции 22](#_Toc505945951)

[4.12 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 22](#_Toc505945953)

[4.13 Обеспечение заявки 22](#_Toc505945954)

[4.14 Открытие доступа к заявкам в рамках основной стадии закупки 22](#_Toc505945956)

[4.15 Рассмотрение заявок на участие в основной стадии закупки (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке 23](#_Toc505945957)

[4.16 Переторжка 26](#_Toc505945958)

[4.17 Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки 27](#_Toc505945959)

[4.18 Отказ от проведения закупки 28](#_Toc505945960)

[4.19 Постквалификация 29](#_Toc505945961)

[4.20 Антидемпинговые меры при проведении закупки 30](#_Toc505945962)

[4.21 Отстранение участника закупки 30](#_Toc505945964)

[4.22 Преддоговорные переговоры 30](#_Toc505945965)

[4.23 Заключение договора 31](#_Toc505945966)

[4.24 Обеспечение исполнения договора 35](#_Toc505945967)

[5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 36](#_Toc505945969)

[5.1 Общие требования к участникам закупки в рамках квалификационного отбора 36](#_Toc505945970)

[5.2 Условия участия коллективных участников 36](#_Toc505945971)

[5.3 Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства 38](#_Toc505945972)

[6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 39](#_Toc505945974)

[6.1 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 44](#_Toc505945976)

[6.2 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 50](#_Toc505945978)

[6.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 51](#_Toc505945980)

[6.4 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОСНОВНОЙ СТАДИИ ЗАКУПКИ 54](#_Toc505945982)

[7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 55](#_Toc505945983)

[7.1 Заявка на участие в квалификационном отборе (форма 1) 55](#_Toc505945984)

[7.2 Справка о наличии опыта (форма 2) 58](#_Toc505945985)

[7.3 Справка о материально-технических ресурсах (форма 3) 59](#_Toc505945986)

[7.4 Справка о кадровых ресурсах (форма 4) 60](#_Toc505945987)

[7.5 План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 5) 61](#_Toc505945988)

[7.6 Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 6) 62](#_Toc505945989)

[8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОСНОВНОЙ СТАДИИ ЗАКУПКИ 63](#_Toc505945990)

[8.1. Заявка на участие в основной стадии закупки (форма 7) 63](#_Toc505945991)

[8.2 Коммерческое предложение (форма 8) 66](#_Toc505945992)

[8.3 Техническое предложение (форма 9) 103](#_Toc505945993)

[8.4 Календарный график (форма 10) 104](#_Toc505945994)

[8.5 Обоснование предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции (форма 11) 105](#_Toc505945995)

[9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 106](#_Toc505945997)

[10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ 107](#_Toc505945998)

1. **СОКРАЩЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Закон 44-ФЗ** | – | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **Закон 209-ФЗ** | – | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
| **Закон 223-ФЗ** | – | Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| **Законодательство** | – | действующее законодательство Российской Федерации. |
| **Заявка** | – | заявка на участие в квалификационном отборе и/или заявка на участие в основной стадии закупки. |
| **ЗК** | – | закупочная комиссия. |
|  |  |  |
| **Открытие доступа** | – | открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме. |
| **НДС** | – | налог на добавленную стоимость. |
| **НМЦ** | – | начальная (максимальная) цена договора (цена лота). |
| **Положение о закупке** | – | Положение о закупке ООО «АГК-1». |
| **Субъект МСП** | – | субъект малого и среднего предпринимательства. |
| **ЭТП** | – | электронная торговая площадка. |
| **ЭП** | – | электронная подпись. |

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**День** – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.

**Договор** – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).

**Документация о закупке (документация)** – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.

**Положение о закупке ООО «АГК-1»** – правовой акт, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

**Заказчик** – организация, указанная в п. 3 Информационной карты. Заказчиком может выступать организация, для удовлетворения потребностей которой осуществляется закупочная деятельность в соответствии с Положением о закупке и от имени которой заключается договор по итогам процедуры закупки.

**Закупка (процедура закупки)** – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и с правилами, установленными документацией о закупке, с целью удовлетворения потребности заказчика в продукции.

**Закупочная комиссия** – коллегиальный орган, назначаемый заказчиком / организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия важнейших решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся.

**Заявка на участие в квалификационном отборе** – комплект документов, представленный для участия в квалификационном отборе, проводимом в рамках закупки, в порядке, установленном документацией о закупке.

**Заявка на участие в основной стадии закупки** – комплект документов, представленный для участия в основной стадии закупки в порядке, установленном документацией о закупке, и содержащий в том числе предложение о цене договора и/или единицы продукции.

**Извещение** – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус приглашения делать оферты.

**Квалифицированный участник** **закупки** – участник процедуры закупки, признанный ЗК удовлетворяющим требованиям квалификационного отбора и получающий право подавать заявку на участие в основной стадии закупки.

**Коллективный участник** – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены в соответствии с условиями документации о закупке.

**Лот** – закупаемая заказчиком продукция, в отношении которой предусматривается заключение отдельного договора по результатам закупки.

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)** – предельно допустимая цена договора (лота), выше размера которой не может быть заключен договор по итогам проведения закупки.

**Организатор закупки** – организация, указанная в п. 4 информационной карты. Организатором закупки может выступать заказчик или лицо, которое на основе договора с заказчиком от его имени и за его счет организует и проводит процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке, в том числе утверждает документацию о закупке и состав закупочной комиссии.

**Официальное размещение** – публикация информации о закупке на сайте ЭТП ГПБ.

**Переторжка** – специальная процедура, направленная на добровольное повышение предпочтительности ранее поданных заявок путем снижения первоначальной цены заявки, при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в их заявке, без изменений.

**Победитель закупки** – участник закупки, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора на основании документации о закупке.

**Поставщик** – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

**Постквалификация** – процедура дополнительной проверки участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и условий исполнения договора.

**Продукция** – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

**Специализированная организация** – организация с установленной областью компетенции в закупочной деятельности, привлекаемая заказчиком или организатором закупки на основе договора для оказания услуг по сопровождению закупочной деятельности и/или выполнению отдельных функций по подготовке и проведению закупочных процедур, в том числе по разработке и официальному размещению информации о закупке, по сопровождению проведения заказчиком закупок в электронной форме с использованием функционала ЭТП, при этом утверждение документации о закупке и состава закупочной комиссии осуществляется соответственно заказчиком, организатором закупки.

**Уполномоченное лицо** – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

**Участник** – участник процедуры закупки и/или участник закупки.

**Участник процедуры закупки** – любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), выразившее заинтересованность в участии в закупке; выражением заинтересованности является направление запроса о разъяснении документации о закупке, или предоставление обеспечения заявки, или подача заявки на участие в процедуре закупки.

**Участник закупки** – участник процедуры закупки, своевременно представивший заявку, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в процедуре закупки.

**Электронная торговая площадка** – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика с поставщиками и участниками через электронные каналы связи, а также проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет».

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. **Общие сведения о процедуре закупки**
      1. Заказчик, указанный в официально размещенном извещении и в п. 4 разд. 6 «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – информационная карта), приглашает к участию в процедуре открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме с квалификационным отбором на право заключения договора, предмет которого указан в п. 1 информационной карты (далее – закупка).
      2. Квалификационный отбор представляет собой отдельную стадию закупки, целью которой является предварительный отбор квалифицированных поставщиков, отвечающих установленным требованиям, которым предоставляется право дальнейшего участия в проводимой среди них закупке.
      3. Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и документации о закупке применяются положения извещения.
      4. Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.
      5. Основные термины и определения, используемые при проведении процедуры закупки, приведены в разд. 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.
      6. Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.
      7. Требования к участникам закупки, устанавливаемые в рамках квалификационного отбора, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.
      8. Конкретные условия данной процедуры закупки приведены в разд. 6.
      9. Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки на участие в квалификационном отборе, приведены в разд. 7; в состав заявки на участие в основной стадии закупки – в разд. 8.
      10. Проект договора, который планируется заключить по результатам данной процедуры закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разд. 9.
      11. Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям заказчика, изложены в разд.10.
      12. Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.
      13. Участник процедуры закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.
   2. **Правовой статус процедуры и документов**

3.2.1. Проведение данной процедуры запроса предложений регулируется нормами, предусмотренными Положением о закупке ООО «АГК-1» (в редакции, действующей на дату размещения извещения).

3.2.2 Процедура запроса предложений не является торгами согласно законодательству и не влечет для заказчика возникновения соответствующего объема обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2.3 Официально размещенное извещение вместе с настоящей документацией о закупке являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

3.2.4 Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

3.2.5 Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

3.2.6 При определении условий договора используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

3.2.6.1 проект договора, составленный по результатам преддоговорных переговоров между заказчиком, организатором закупки и участником, с которым заключается договор (в случае их проведения);

3.2.6.2 протокол подведения итогов закупки;

3.2.6.3 извещение и настоящая документация о закупке со всеми изменениями;

3.2.6.4 заявка участника, с которым заключается договор, с учетом обновленной цены заявки в ходе переторжки (в случае ее проведения).

3.2.7 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников заказчика и организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

3.2.8 Единственным доказательством для участника его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.

**3.3 Особые положения в связи с проведением закупки в открытой форме**

3.3.1 Форма проведения настоящей процедуры закупки указана в п. 7 информационной карты.

3.3.2 В процедуре закупки, проводимой в открытой форме, может принять участие любой поставщик, заинтересованный в предмете закупки. Информация о проведении такой закупки официально размещается в установленных открытых источниках согласно п. 8 информационной карты.

3.3.3 В сроки, установленные настоящей документацией о закупке, официально размещаются: извещение, документация о закупке (в том числе проект договора с приложениями), изменения, вносимые в извещение и документацию, разъяснения документации, а также протоколы, составленные в ходе закупки.

3.3.4 В формируемых в ходе проведения закупки протоколах не указываются данные о персональном голосовании членов ЗК.

3.3.5 Участники обязаны самостоятельно отслеживать размещенные в установленных открытых источниках разъяснения и изменения извещения, документации о закупке, а также информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях ЗК.

**3.4 Особые положения в связи с проведением закупки в электронной форме**

3.4.1 Форма проведения настоящей процедуры закупки указана в п. 7 информационной карты. При проведении процедуры закупки в электронной форме участник обязан учитывать особенности проведения соответствующей формы закупки, предусмотренные настоящим подразделом.

3.4.2 ЭТП, посредством которой проводится закупка в электронной форме, указана в п. 9 информационной карты. В случае наличия противоречий между информацией о времени и дате процедур закупки (в том числе, времени и дате окончания срока подачи заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов закупки), указанной в электронной карточке закупки на ЭТП и в размещенной документации о закупке, приоритет имеет информация, указанная в электронной карточке закупки на ЭТП.

3.4.3 Для участия в закупке поставщик должен пройти процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП. Регистрация (аккредитация) осуществляется оператором ЭТП, и организатор закупки не несет ответственности за результат ее прохождения поставщиком.

3.4.4 Ответственность за технические сбои или неполадки в работе ЭТП, подтвержденные документально, несет оператор ЭТП.

3.4.5 До подачи заявки участник процедуры закупки обязан ознакомиться с документацией о закупке и регламентом ЭТП, в том числе самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям оператора ЭТП.

3.4.6 Все прямые и косвенные затраты, связанные с получением аккредитации и работой на ЭТП (в том числе расходы на получение ЭП, расходы на получение документов, расходы на приобретение и/или настройку программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг оператора ЭТП и иные расходы), возлагаются на участника процедуры закупки в полном объеме.

3.4.7 Порядок регистрации (аккредитации) поставщиков на ЭТП, а также тарифы для оплаты и получения доступа к участию в процедурах закупки устанавливаются в соответствии с регламентом ЭТП.

3.4.8 Подача заявок производится посредством функционала ЭТП в виде электронного документа, удостоверенного ЭП в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

3.4.9 Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

**3.5 Особые положения в связи с выбором нескольких победителей**

3.5.1 Количество победителей, которое намерен определить заказчик в рамках одного лота, указано в п. 37 информационной карты.

**3.6 Обжалование**

3.6.1 Поставщик / участник имеет право обжаловать условия извещения и/или документации о закупке, действия (бездействие) заказчика, ЗК у руководителя ООО «АГК-1».

3.6.2 Для урегулирования разногласий в связи с проведением данной процедуры закупки в претензионном порядке поставщик / участник (далее – заявитель) вправе направить жалобу, оформленную в соответствии с требованиями настоящего подраздела, руководителю ООО «АГК-1» по адресу, указанному в п. 41 информационной карты, а также на сайте заказчика.

3.6.3 Жалоба может быть направлена с момента официального размещения извещения и документации о закупке в следующие сроки:

до момента окончания срока подачи заявки на соответствующую стадию закупки, установленного в документации о закупке (в случае если заявитель не подавал заявку на участие в соответствующей стадии закупке);

не позднее 10 (десяти) дней со дня официального размещения протокола по итогам проведения закупки, в том числе о признании закупки несостоявшейся, об отказе от проведения закупки (в случае, если заявитель подал заявку на участие в квалификационном отборе и/или на участие в основной стадии закупки).

3.6.4 Жалоба подается в письменной форме или в форме электронного документа и должна содержать:

наименование заявителя, от имени которого подается жалоба (ФИО – для физического лица и индивидуального предпринимателя; полное наименование в соответствии с учредительными документами – для юридического лица), ИНН заявителя (при наличии);

предмет обжалования с обоснованием позиции заявителя;

лицо (орган) заказчика, действия которого обжалуются (организатора закупки / ЗК / специализированной организации) – в случае если обжалуются действия (бездействие) такого лица;

информацию о контактном лице заявителя, в адрес которого будет направляться информация при рассмотрении жалобы (ФИО, должность, адрес электронной почты и телефон).

3.6.5 Заявитель вправе приложить дополнительные материалы к жалобе, которые, по мнению заявителя, являются существенными и должны учитываться при рассмотрении жалобы.

3.6.6 Жалоба подписывается заявителем или его законным представителем. К жалобе, поданной законным представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание жалобы документ.

3.6.7 Заявителю может быть отказано в регистрации жалобы, если:

представленные материалы не содержат информации, требуемой п. 3.7.4;

жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

жалоба подана с нарушением сроков, установленных в п. 3.7.3.

3.6.8 Поставщик / участник имеет право отозвать поданную ранее жалобу.

3.6.9 Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но в любом случае должен составлять не более чем 30 (тридцать) рабочих дней с момента регистрации жалобы.

3.6.10 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

признать жалобу полностью или частично обоснованной (в части установленных нарушений, указанных в жалобе) или необоснованной и принять соответствующие рекомендации по устранению допущенных нарушений.

1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ**

**4.1 Общий порядок проведения закупки**

4.1.1 Закупка проводится в следующем порядке:

Официальное размещение извещения и документации о закупке;

Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости);

Подготовка и подача заявок на участие в квалификационном отборе, в том числе их изменение или отзыв;

Рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе. Подведение итогов квалификационного отбора;

Подготовка и подача участниками закупки заявок на участие в основной стадии закупки, в том числе их изменение или отзыв;

Открытие доступа к заявкам;

Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке;

Переторжка (по решению ЗК);

Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки;

Постквалификация и антидемпинговые меры (при необходимости);

Преддоговорные переговоры (при необходимости) и заключение договора.

**4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке**

4.2.1 Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения.

4.2.2 Извещение и документация о закупке также размещаются на сайте ЭТП, указанной в п. 9 информационной карты, в полном объеме, соответствующем официальному размещению.

4.2.3 Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.

4.2.4 В случае возникновения противоречий между текстом извещения и документации о закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается извещению и документации о закупке, размещенным в официальном источнике информации согласно п. 8 информационной карты.

4.2.5 В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

**4.3 Разъяснение документации о закупке**

4.3.1 Поставщик, заинтересованный в предмете закупки, вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе и подачи заявок на участие в основной стадии закупки.

4.3.2 Запрос разъяснений направляется посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП. При этом функционал ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос.

4.3.3 Разъяснение с ответом на запрос заказчик обязуется официально разместить в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение. Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.

4.3.4 Заказчик вправе без получения запросов от участников процедуры закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке или ее отдельных положений.

4.3.5 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с пунктами 22 и 27 информационной карты.

4.3.6 Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. При этом участники процедуры закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.

4.3.7 В случае получения участником процедуры закупки любой иной информации в отношении условий проводимой процедуры закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник процедуры закупки не вправе на нее ссылаться.

**4.4 Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке**

4.4.1 Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе. Изменение предмета закупки не допускается.

4.4.2 В случае, если изменения в извещение и/или документацию о закупке внесены позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок будет продлен так, чтобы со дня официального размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на соответствующую стадию закупки такой срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.

4.4.3 В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок (с учетом п. 4.4.2) на соответствующую стадию закупки такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит обновленная версия извещения и/или документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

**4.5 Общие требования к заявкам на участие в квалификационном отборе / в основной стадии закупки**

4.5.1Для участия в квалификационном отборе участник процедуры закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разд. 7 настоящей документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении №3 к информационной карте.

4.5.2 Для участия в основной стадии закупки участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разд. 8, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении №4 к информационной карте.

4.5.3 Установленные ниже в настоящем подразделе требования к содержанию и оформлению заявок в равной мере относятся как к заявкам на участие в квалификационном отборе, так и в основной стадии закупки, при условии отсутствия специального указания.

4.5.4 Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника процедуры закупки, все поданные им заявки подлежат отклонению. Не считается подачей второй и далее заявки в рамках основной стадии закупки подача наравне с основным альтернативных предложений.

4.5.5 Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык, заверенного участником процедуры закупки. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается организатором закупки как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

4.5.6 Участник процедуры закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4.5.7 Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в п. 10 информационной карты. Исключением из этого требования могут быть документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах. В этом случае указанные документы могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в требуемую валюту согласно п. 10 информационной карты, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления в соответствии с датой выдачи документа.

4.5.8 Заявка на участие в основной стадии закупки должна быть действительна в течение срока проведения процедуры закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в основной стадии закупки.

4.5.9 Документы в составе заявки представляются исключительно в форме электронных документов. Все документы, в том числе, формы, входящие в состав заявки, должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в доступном для прочтения формате, соответствующем требованиям ЭТП, и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.

4.5.10 Рекомендации по формированию заявки:

предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение \*.pdf);

каждый документ следует размещать в отдельном файле;

наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

нумерация файлов согласно описи, представленной в составе заявки.

4.5.11 Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию и порядку оформления заявки, установленных настоящим подразделом, за исключением п. 0, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

**4.6 Подача заявок**

4.6.1 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.

4.6.2 Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в квалификационном отборе в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в п. 21 информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе. Заявки на участие в основной стадии закупки принимаются одновременно и вместе с заявкой на участие в квалификационном отборе и до установленных в п. 26 информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в основной стадии закупки. После окончания установленного срока подачи заявок на соответствующую стадию закупки заявки не принимаются.

4.6.3 Заявка подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

4.6.4 Порядок подачи заявки определяется регламентом и функционалом ЭТП, в том числе:

в случае если регламентом ЭТП предусмотрено направление в составе заявки документов, представленных в момент аккредитации на ЭТП, участник процедуры закупки обязан обеспечить актуальность направляемых сведений;

в дальнейшем подача заявки на участие в основной стадии закупки допускается только для квалифицированных участников закупки, предоставивших надлежащее обеспечение заявки.

**4.7 Изменение или отзыв заявки**

4.7.1 Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в квалификационном отборе в любое время до установленных в п. 21 информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок (для заявок на участие в основной стадии закупки – до даты и времени, установленных в п. 26 информационной карты).

4.7.2 Порядок изменения и отзыва заявки определяется регламентом и функционалом ЭТП.

**4.8 Рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе. Подведение итогов квалификационного отбора**

4.8.1 По окончании срока предоставления заявок на участие в квалификационном отборе ЗК рассматривает поступившие заявки и подводит итоги квалификационного отбора в срок, установленный п. 24 информационной карты.

4.8.2 В рамках рассмотрения и подведения итогов квалификационного отбора ЗК проверяет соответствие участников процедуры закупки установленным требованиям на основе представленных заявок на участие в квалификационном отборе. Участник процедуры закупки признается квалифицированным участником закупки и допускается к дальнейшему участию в закупке в случае его соответствия всем требованиям, установленным в разд. 5.

4.8.3 В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе ЗК в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

проверку состава, содержания и оформления заявки на участие в квалификационном отборе;

проверку участника процедуры закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки) на соответствие требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 15–17 информационной карты;

принятие решения о признании участников процедуры закупки квалифицированными либо неквалифицированными (отклонении заявки на участие в квалификационном отборе) в соответствии с критериями квалификационного отбора, установленными в п. 23 информационной карты.

4.8.4 ЗК отклоняет заявку на участие в квалификационном отборе по следующим основаниям:

не представление в составе заявки на участие в квалификационном отборе документов и сведений, предусмотренных приложением №3 к информационной карте (за исключением сведений, подтверждающих статус субъекта МСП – в случае отсутствия в п. 18 информационной карты установленных организатором особенностей участия субъектов МСП в проводимой закупке); нарушение требований к содержанию и оформлению заявки;

несоответствие участника процедуры закупки, в том числе несоответствие лиц (одного или нескольких), выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 15–17 информационной карты;

наличие в составе заявки на участие в квалификационном отборе недостоверных сведений.

Отклонение заявки на участие в квалификационном отборе по иным основаниям не допускается.

4.8.5 По результатам квалификационного отбора оформляется протокол заседания ЗК, который должен содержать следующие сведения:

наименование закупки;

номер закупки (при наличии);

дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе и подведения итогов отбора;

наименование ЗК и/или реквизиты документа, утвердившего ЗК, количество членов ЗК и количество присутствующих членов ЗК, наличие кворума для принятия решения;

общее количество и наименование участников, подавших заявки;

решение о признании участника процедуры закупки квалифицированным либо об отказе признать его квалифицированным с указанием требований документации о закупке, которым не соответствует участник или его заявка, а также положений заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке;

результаты голосования членов ЗК, принявших участие в голосовании.

4.8.6 По результатам квалификационного отбора процедура закупки признается несостоявшейся в случаях, если по окончании срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе подано менее 2 (двух) заявок либо, если в ходе рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) участников процедуры закупки соответствующими требованиям квалификационного отбора. При этом в протокол заседания ЗК по подведению итогов квалификационного отбора вносится соответствующая информация.

4.8.7 Протокол подведения итогов квалификационного отбора официально размещается на ЭТП ГПБ в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.

4.8.8 Любой участник процедуры закупки после официального размещения протокола подведения итогов квалификационного отбора вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении результатов рассмотрения своей заявки в порядке, аналогичном порядку направления запросов разъяснения документации о закупке. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса вправе предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных участников разъяснения результатов рассмотрения заявок не предоставляются.

4.8.9 После подведения итогов квалификационного отбора и официального размещения соответствующего протокола заседания ЗК заявки участников, признанных квалифицированными, получают право на участие в основной стадии закупки.

4.8.10 Участники, прошедшие квалификационный отбор, обязаны подтвердить отсутствие у них каких-либо изменений в части соответствия требованиям квалификационного отбора, либо уведомить Заказчика о таких изменениях.

4.8.11 Участник процедуры закупки, не прошедший или не проходивший квалификационный отбор, не допускается к участию в последующей (основной) стадии закупки. Если такой участник подает заявку на участие в основной стадии закупки, ЗК обязана отклонить такую заявку на основании несоответствия участника установленным требованиям.

4.8.12 По решению ЗК в любой момент после официального размещения информации об итогах квалификационного отбора и до подведения итогов основной стадии закупки участник закупки, который перестал соответствовать ранее установленным требованиям квалификационного отбора, исключается из перечня квалифицированных участников, если сведения об этом стали известны ЗК.

**4.9 Требования к описанию продукции**

4.9.1 Описание продукции в рамках основной стадии закупки должно быть подготовлено участником процедуры закупки в соответствии с требованиями п. 13 информационной карты.

4.9.2 При описании продукции участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены.

4.9.3 При описании продукции участником процедуры закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции (разд.10).

4.9.4 В случае если в разд. 10 указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.

4.9.5 При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящей документации о закупке.

4.9.6 Нарушение участником процедуры закупки требований к описанию продукции, установленных настоящим подразделом и п. 13 информационной карты, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

**4.10 Альтернативные предложения**

4.10.1 Участник процедуры закупки, помимо основного предложения, вправе подготовить и подать альтернативные предложения, если это предусмотрено п. 30 информационной карты, в количестве, не превышающем установленное максимальное значение.

4.10.2 Альтернативным является предложение, выступающее дополнительным к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении характеристик поставляемой продукции, организационно-технических решений или условий исполнения договора (при условии его соответствия обязательным требованиям документации о закупке), сопровождающееся, при необходимости, альтернативной ценой. Подача альтернативных предложений допускается исключительно поаспектам требований к продукции и/или условиям договора, указанным в п. 30 информационной карты.

4.10.3 Норма о праве участника процедуры закупки подать только одну заявку не распространяется на случаи подачи альтернативных предложений.

4.10.4 Альтернативные предложения принимаются только в случае наличия основного предложения. В качестве основного предложения участник процедуры закупки должен определить предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в документации о закупке.

4.10.5 Альтернативное предложение не должно отличаться от основного предложения либо иного альтернативного предложения данного участника процедуры закупки только ценой. Если какое-либо альтернативное предложение участника процедуры закупки отличается от его основного предложения или от его другого альтернативного предложения только ценой, то все предложения такого участника процедуры закупки признаются не соответствующими, и заявка отклоняется.

4.10.6 Альтернативное предложение должно быть ясно выделено и обособлено от основного предложения и иных альтернативных предложений, при их наличии, в составе заявки (должны быть представлены соответствующие измененные формы, приведенные в разд. 8, с указанием в них тех параметров, пунктов, разделов и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные). При этом в составе альтернативного предложения не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям документации о закупке, а также формы заявки, которые не отличаются от основного предложения.

4.10.7 Альтернативные предложения оформляются в соответствии с требованиями регламента и инструкций ЭТП.

4.10.8 При подаче участником процедуры закупки альтернативных предложений размер обеспечения его заявки, в случае наличия в п. 28 информационной карты соответствующего требования, не увеличивается.

4.10.9 В протоколе процедуры открытия доступа к заявкам дополнительно указывается наличие альтернативных предложений, их количество и цена каждого альтернативного предложения.

4.10.10 При рассмотрении заявок основное и альтернативное предложение от одного участника процедуры закупки рассматриваются отдельно друг от друга.

4.10.11 В протоколе рассмотрения заявок указывается информация о результатах рассмотрения каждого альтернативного предложения и допуске его к дальнейшей процедуре закупки. При этом участник допускается к дальнейшему участию в закупке, если хотя бы одно из его предложений (основное или альтернативное) признано соответствующим установленным в документации о закупке требованиям.

4.10.12 На переторжке (в случае ее проведения) участник закупки вправе заявлять новые цены как в отношении основного, так и альтернативного предложений, допущенных до участия в переторжке по результатам рассмотрения заявок, но не выше цены ранее поданного предложения.

4.10.13 В ходе оценки и сопоставления заявок ранжирование альтернативных предложений осуществляется независимо от основного предложения, при этом каждому допущенному по результатам рассмотрения заявок предложению участника присваивается отдельное место в ранжировке.

4.10.14 Договор с победителем закупки заключается на условиях одного из предложений (основного или альтернативного), занявшего первое место в ранжировке по итогам оценки и сопоставления заявок. При уклонении от подписания договора все заявки такого участника исключаются из ранжировки.

**4.11 Предложения по поставке инновационной и/или высокотехнологичной продукции**

Не применяются в данной процедуре закупки

**4.12 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)**

4.12.1 Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении и в п. 10 информационной карты.

4.12.2 Итоговая стоимость заявки должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с нормами законодательства, а также все иные расходы согласно требованиям к закупаемой продукции и проекту договора.

**4.13 Обеспечение заявки**

Не применяется в данной процедуре закупки

**4.14 Открытие доступа к заявкам в рамках основной стадии закупки**

4.14.1 Открытие доступа к заявкам осуществляется в отношении всех поданных заявок непосредственно по окончании срока подачи заявок в установленные в п. 26 информационной карты дату и время.

4.14.2 Процедура открытия доступа к заявкам осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Заказчику посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным заявкам в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

4.14.3 Протокол открытия доступа к заявкам подписывается не менее чем 3 (тремя) членами ЗК, включая секретаря ЗК, не позднее следующего рабочего дня после проведения данной процедуры. В протокол включаются следующие сведения:

наименование закупки;

номер закупки (при наличии);

Сведения об объеме закупаемой продукции, сроке исполнения договора;

дата и время проведения процедуры открытия доступа к заявкам;

наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой проводится закупка;

общее количество поступивших заявок;

наименование, адрес места нахождения участников процедуры закупки;

предлагаемая участником процедуры закупки цена договора или цена за единицу продукции при закупках с целью заключения договоров с единичными расценками без фиксированного объема продукции;

иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.

4.14.4 По результатам открытия доступа процедура закупки признается несостоявшейся в случаях, если не подано ни одной заявки или по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка; при этом в протокол вносится соответствующая информация.

4.14.5 Протокол официально размещается на ЭТП ГПБ Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.

4.14.6 Заявки, информация о которых не была внесена в протокол открытия доступа к заявкам, не могут в дальнейшем приниматься к рассмотрению ни при каких условиях.

**4.15 Рассмотрение заявок на участие в основной стадии закупки (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке**

4.15.1 Рассмотрение заявок (отборочная стадия) осуществляется в месте и в сроки, установленные извещением и п. 31 информационной карты.

4.15.2 В рамках рассмотрения заявок (отборочной стадии) ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям документации о закупке на основании установленных в п. 32 информационной карты измеряемых критериев отбора.

4.15.3 Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.

4.15.4 Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

4.15.5 На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

4.15.6 В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке организатор закупки руководствуется следующими правилами:

при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговая цена, указанная в заявке;

при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;

при наличии ошибок в расчете итоговой цены заявки в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговая цена заявки, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства.

4.15.7 Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки участников закупки повлиять на ЗК при рассмотрении заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором закупки, служат основанием для отстранения участника от его дальнейшего участия в закупке.

4.15.8 В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок (отборочной стадии) ЗК в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

проверку состава, содержания и оформления заявки на соответствие требованиям;

проверку наличия у участника закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки) статуса квалифицированного по результатам проведенного квалификационного отбора;

проверку соответствия предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в п. 12 информационной карты;

проверку соблюдения порядка описания продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке, на соответствие требованиям, установленным в п. 13 информационной карты;

проверку цены заявки на предмет ее соответствия требованиям, установленным в п. 10 информационной карты;

принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в закупке в соответствии с критериями отбора, установленными в п. 32 информационной карты.

4.15.9 ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:

непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных приложением №4 к информационной карте (за исключением копий документов, требующихся исключительно для целей оценки и сопоставления заявок); нарушение требований к содержанию и оформлению заявки;

не прохождение участником процедуры закупки, в том числе лицами (одним или несколькими), выступающими на стороне одного участника процедуры закупки, квалификационного отбора;

не соответствие предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в п. 12 информационной карты;

не соблюдение требований, установленных в п. 13 информационной карты к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки;

не соответствие цены заявки требованиям п. 10 информационной карты;

наличие в составе заявки недостоверных сведений.

4.15.10 Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.

4.15.11 В ходе проведения рассмотрения заявок проводится заседание ЗК, итоги которого оформляются протоколом рассмотрения заявок, который может быть объединен с протоколом квалификационного отбора. В этот протокол включаются следующие сведения:

наименование закупки;

номер закупки (при наличии);

сведения об объеме закупаемой продукции, сроке исполнения договора;

дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок;

наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой проводится закупка;

наименование ЗК и/или реквизиты документа, утвердившего ЗК, количество членов ЗК и количество присутствующих членов ЗК, наличие у ЗК кворума для принятия решений;

сведения об участниках закупки, заявки которых были рассмотрены;

в отношении каждой заявки каждого участника закупки указывается принятое решение о допуске к участию в закупке либо об отказе в допуске с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует заявка, а также положений заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке;

решение о проведении или не проведении переторжки;

результаты голосования членов ЗК, принявших участие в голосовании;

иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.

4.15.12 По результатам рассмотрения заявок процедура закупки признается несостоявшейся в случае, если ЗК принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям документации о закупке. При этом в протокол рассмотрения заявок вносится соответствующая информация.

4.15.13 Протокол рассмотрения заявок официально размещается на ЭТП ГПБ в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.

4.15.14 Любой участник закупки после официального размещения на ЭТП ГПБ протокола рассмотрения заявок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения своей заявки в порядке, аналогичном порядку направления запросов разъяснения документации о закупке. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса вправе предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных участников разъяснения результатов рассмотрения заявок не предоставляются.

**4.16 Переторжка**

4.16.1 После рассмотрения заявок непосредственно перед их оценкой и сопоставлением ЗК принимает решение о проведении или не проведении (в зависимости от наличия условий, указанных в п. 0) процедуры переторжки, т.е. предоставлении участникам закупки возможности добровольно повысить предпочтительность своих ранее поданных заявок путем снижения первоначальных цен заявок. Снижение цены заявки не должно повлечь за собой изменение иных предложений и условий, изложенных в заявке.

4.16.2 Переторжка проводится при выполнении в совокупности следующих условий:

по результатам рассмотрения заявок до дальнейшего участия в процедуре закупки допущено не менее 2 (двух) участников закупки;

отклонение цены заявок участников от средней цены заявок участников закупки составляет менее 10% (десяти процентов).

4.16.3 В иных случаях процедура переторжки не проводится.

4.16.4 В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки (как основные, так и альтернативные) не были отклонены по итогам рассмотрения заявок. В переторжке может участвовать любое количество участников закупки из числа допущенных. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в составе заявки.

4.16.5 Дата проведения переторжки устанавливается не ранее чем через 2 (два) рабочих дня после официального размещения протокола рассмотрения заявок, содержащего решение о проведении переторжки, но в любом случае не позднее даты проведения оценки и сопоставления заявок. Начало проведения переторжки устанавливается строго в рабочие дни и часы по местному времени организатора закупки.

4.16.6 Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой в следующих случаях:

предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки;

предложено одновременно несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.

4.16.7 Заказчик приглашает к участию в процедуре переторжки всех допущенных участников закупки с помощью функционала ЭТП. Переторжка проводится в режиме реального времени на ЭТП. В период с момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен до установленного срока представить посредством функционала ЭТП обновленную цену заявки, подписанную ЭП уполномоченного лица участника закупки. Порядок снижения цены заявки определяется функционалом и регламентом ЭТП, на которой проводится закупка. Снижение цены заявки может осуществляться поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участник закупки заявляет предложение о новой цене заявки независимо от цен, предлагаемых другими участниками закупки, и не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участников закупки.

4.16.8 При проведении процедуры переторжки отдельное заседание ЗК не проводится, и протокол проведения переторжки не формируется. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки, принявших участие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок.

4.16.9 Победитель определяется после проведения переторжки в порядке и на основании критериев оценки, указанных в п. 34 информационной карты, с учетом цены заявки, указанной в ходе переторжки, или ранее поданного предложения о цене заявки (в случае, если участник закупки не принимал участия в переторжке).

**4.17 Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки**

4.17.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в основной стадии закупки (оценочная стадия) и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и п. 35 информационной карты.

4.17.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в основной стадии закупки осуществляются в соответствии с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и значимость (весомость) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке, установленными приложением №2 к информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в документации о закупке, не допускается.

4.17.3 В рамках оценки и сопоставления заявок на участие в основной стадии закупки (оценочной стадии) ЗК осуществляет выявление победителя закупки среди участников закупки, прошедших квалификационный отбор, а также отборочную стадию рассмотрения заявок. В целях определения победителя осуществляется ранжирование заявок по степени предпочтительности представленных предложений.

4.17.4 Оценка и сопоставление заявок на участие в основной стадии закупки производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

4.17.5 Участники процедуры закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке и сопоставлении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки участников закупки повлиять на ЗК при оценке и сопоставлении заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором закупки, служат основанием для отстранения участника от его дальнейшего участия в закупке.

4.17.6 По результатам формирования заключения о результатах оценки и сопоставления заявок ЗК принимает одно из следующих решений:

о проведении постквалификации;

о выборе победителя.

4.17.7 В случае принятия ЗК решения о не проведении постквалификации, заявке, содержащей наиболее предпочтительное для заказчика предложение и набравшей наибольшее итоговое количество баллов в соответствии с установленными критериями оценки, присваивается первый номер, а участник закупки, чья заявка заняла первое место в ранжировке, признается победителем. Присвоение последующих номеров (мест в ранжировке) осуществляется ЗК по мере уменьшения степени предпочтительности представленных участниками закупки предложений. В случае если нескольким заявкам были присвоены одинаковые итоговые баллы, более высокий номер (место в ранжировке) присваивается участнику закупки, предложившему наименьшую цену договора (цену за единицу продукции). В случае если несколько заявок имеют одинаковую цену договора (цену за единицу продукции) и получили одинаковый итоговый балл, победителем закупки признается участник закупки, заявка которого была подана ранее.

4.17.8 При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в основной стадии закупки ЗК оформляется соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения:

наименование закупки;

номер закупки (при наличии);

дата и место проведения процедуры оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки);

наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой проводится закупка;

наименование ЗК и/или реквизиты документа, утвердившего ЗК, количество членов ЗК и количество присутствующих членов ЗК, наличие кворума для принятия решения;

сведения об участниках закупки, заявки которых оценивались;

в случае проведения переторжки – окончательные цены заявок по результатам переторжки;

результаты оценки и сопоставления каждой заявки с указанием итогового присвоенного балла;

сведения о присвоении заявкам мест в ранжировке;

решение о проведении постквалификации либо наименование с указанием организационно-правовой формы и адрес победителя закупки, а также участника закупки, заявка которого заняла второе место;

сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке исполнения договора (в случае выбора победителя закупки);

результаты голосования членов ЗК, принявших участие в голосовании;

иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.

4.17.9 Протокол должен быть официально размещен на ЭТП ГПБ в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.

4.17.10 Любой участник закупки после официального размещения протокола оценки на ЭТП ГПБ и сопоставления заявок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов оценки и сопоставления относительно своей заявки в порядке, аналогичном порядку направления запросов разъяснения документации о закупке. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса вправе предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных участников разъяснения результатов оценки и сопоставления заявок не предоставляются.

**4.18 Отказ от проведения закупки**

4.18.1 Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент до подведения итогов основной стадии закупки, в том числе по результатам проведения квалификационного отбора, при условии соответствующего указания в извещении.

4.18.2 Решение об отказе от проведения закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отказе от проведения закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.

4.18.3 Извещение об отказе от проведения закупки официально размещается на ЭТП ГПБ в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения об отказе, но в любом случае не позднее даты подведения итогов закупки.

4.18.4 Заказчик, отказавшийся от проведения закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

**4.19 Постквалификация**

4.19.1 В целях дополнительной проверки участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и условий исполнения договора в отношении такого участника может быть проведена постквалификация.

4.19.2 Постквалификация проводится исключительно на предмет повторного подтверждения участниками закупки их соответствия требуемым параметрам квалификации и условиям исполнения договора, а также на предмет достоверности ранее представленной информации и документов, в соответствии с критериями отбора и оценки, установленными в приложении №2 к информационной карте.

4.19.3 Постквалификация проводится по решению ЗК в отношении участника закупки:

занявшего первое место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок;

занявшего второе место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок, если участник закупки, занявший первое место, не прошел постквалификацию либо отказался от проведения постквалификации;

признанного единственным участником закупки по итогам рассмотрения заявки.

4.19.4 Решение о проведении постквалификации принимается ЗК и фиксируется в протоколе заседания ЗК, составляемом по результатам оценки и сопоставления заявок, либо в протоколе рассмотрения заявки единственного участника закупки. В день официального размещения протокола участнику закупки направляется по электронной почте (по адресу контактного лица, указанного в заявке) уведомление о необходимости прохождения им постквалификации.

4.19.5 Сроки проведения постквалификации определяются решением ЗК одновременно с принятием решения о проведении постквалификации.

4.19.6 В ходе проведения постквалификации Заказчик имеет право:

запрашивать предоставление участником закупки документов, установленных документацией о закупке, в целях подтверждения заявленных параметров квалификации и условиям исполнения договора;

инспектировать производство участников закупки на предмет наличия заявленных ими характеристик и их соответствия установленным в документации о закупке параметрам квалификации и условиям исполнения договора;

запрашивать у соответствующих органов государственной власти, у юридических и физических лиц, указанных в заявке и приложениях к ней, информацию о достоверности сведений, представленных в заявке.

4.19.7 По результатам проведения постквалификации ЗК вправе принять решение об отстранении участников закупки, не подтвердивших своего соответствия установленным в документации о закупке параметрам квалификации и условиям исполнения договора (не прошедших постквалификацию) или отказавшихся от прохождения постквалификации.

4.19.8 По результатам проведения постквалификации перед выбором победителя ЗК утверждает имеющуюся ранжировку заявок (в случае успешного прохождения участниками закупки постквалификации) либо повторно осуществляет, при необходимости, оценку и сопоставление заявок и утверждает новую ранжировку участников закупки с учетом результатов постквалификации.

4.19.9 Победителем закупки признается участник закупки, соответствующий параметрам квалификации и предложивший лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоено первое место в итоговой ранжировке заявок. Решение о подведении итогов закупки по результатам проведения постквалификации оформляется протоколом ЗК.

**4.20 Антидемпинговые меры при проведении закупки**

Не применяются в данной процедуре закупки

**4.21 Отстранение участника закупки**

4.21.1 В любой момент вплоть до подписания договора ЗК должна отстранить участника от дальнейшего участия в закупке в случаях:

обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к закупке или для оценки его заявки, при наличии документального подтверждения их недостоверности;

подкрепленного документами факта давления таким участником на члена ЗК, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика;

не прохождения постквалификации.

4.21.2 Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания ЗК, который официально размещается организатором закупки в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения об отстранении участника.

4.21.3 Процедура закупки признается несостоявшейся в случаях, если ЗК принято решение об отстранении всех участников закупки (в том числе допущенных) от участия в процедуре закупки либо всех, кроме одного участника закупки, соответствующего требованиям документации о закупке; при этом в протокол ЗК вносится соответствующая информация.

**4.22 Преддоговорные переговоры**

4.22.1 Между заказчиком и участником закупки, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, могут проводиться преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора.

4.22.2 Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео-конференцсвязи. Срок и формат проведения преддоговорных переговоров определяет заказчик, организатор закупки.

4.22.3 Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим аспектам:

снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

увеличение объема закупаемой продукции не более чем на 10% (десять процентов) без увеличения цены договора;

улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, в связи с административным производством, с судебным разбирательством, с необходимостью соблюдения корпоративных требований по заключению договора;

включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

в случае уменьшения объема закупаемой продукции с пропорциональным уменьшением цены договора, исходя из цены единицы продукции.

4.22.4 Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для заказчика, запрещаются.

4.22.5 На время проведения преддоговорных переговоров срок для заключения договора продлевается на количество дней, соответствующих периоду проведения преддоговорных переговоров.

4.22.6 Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены лицом, с которым заключается договор, при формировании проекта договора.

4.22.7 В случае если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, заказчик, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием измененных условий в установленных источниках.

**4.23 Заключение договора**

4.23.1 Договор с победителем закупки заключается в срок, указанный в п. 38 информационной карты.

4.23.2 Договор по итогам закупки, проводимой в электронной форме, может заключаться в бумажной форме или в электронной форме с использованием функционала ЭТП, в зависимости от того, как это предусмотрено в п. 39 информационной карты.

4.23.3 Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке, иными правовыми актами заказчика.

4.23.4 В случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами, указаниями собственника, учредителя, иных органов управления заказчика либо особенностями заключаемого договора для его заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения, согласования) или соблюдение иных корпоративных требований, договор заключается только после прохождения соответствующих корпоративных процедур, а срок заключения договора отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

4.23.5 Если документ, подтверждающий специальную правоспособность и необходимый для осуществления видов деятельности, предусмотренных договором, закончил свое действие до момента заключения договора, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующего разрешительного документа или иного документа, подтверждающего право лица на осуществление видов деятельности по предмету договора. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного п. 4.23 срока.

4.23.6 В случае если в п. 40 информационной карты установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения.

4.23.7 В случае если при проведении процедуры закупки лицом, с которым заключается договор, должны быть выполнены антидемпинговые мероприятия, договор по итогам закупки заключается только при условии выполнения участником закупки таких мероприятий и их надлежащего (документального) подтверждения.

4.23.8 В случае если при проведении процедуры закупки на положения извещения и/или документации о закупке или на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, ЗК, оператора ЭТП была подана жалоба в порядке, предусмотренном законодательством, срок заключения договора продляется на срок рассмотрения жалобы.

4.23.9 Проект договора, заключаемого по итогам закупки и обеспечение исполнения договора (если такое требование было установлено в соответствии с п. 40 информационной карты), а также копия протокола разногласий к проекту договора, поданного в составе заявки на участие в закупке (в случае его предоставления в составе заявки), направляется лицом, с которым заключается договор, в адрес заказчика, организатора закупки в течение 5 (пяти) дней с даты:

1)официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки и определен ее победитель;

2)проведения преддоговорных переговоров в случае, если они проводились;

3)поступления лицу, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки, по адресу электронной почты уведомления об официальном размещении протокола об отстранении победителя закупки;

4)поступления лицу, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки, по адресу электронной почты уведомления об официальном размещении протокола об уклонении победителя закупки от заключения договора.

4.23.10 Уведомление должно содержать, в том числе, информацию о действиях, которые должно совершить лицо, которому направлено такое уведомление, дату окончания срока совершения таких действий, а также информацию о последствиях невыполнения таких действий.

4.23.11 Проект договора, заключаемого по итогам состоявшейся процедуры закупки, формируется лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, путем включения в проект договора, размещенного в составе документации о закупке:

условий исполнения договора, предложенных победителем закупки (лицом, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки) и являющихся критериями оценки;

встречных предложений победителя закупки (лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки) по проекту договора в случае, если такие предложения допускались п. 29 информационной карты и были приняты заказчиком;

реквизитов победителя закупки (лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки);

условий, по которым было достигнуто соглашение по итогам преддоговорных переговоров.

4.23.12 Лицо, с которым заключается договор, несет полную ответственность за соответствие направляемого проекта договора условиям документации о закупке, условиям своей заявки, а также условиям преддоговорных переговоров и прочим условиям.

4.23.13 В случае, если проект договора сформирован лицом, с которым заключается договор, с нарушением требований заказчик, организатор закупки уведомляет об этом такое лицо по адресу электронной почты и предоставляет ему разумный срок, но не менее 3 (трех) дней, на устранение выявленных нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.23.14 Если в п. 39 информационной карты не предусмотрено заключение договора в электронной форме, то проект договора, заключаемого по итогам закупки, подписывается уполномоченным представителем лица, с которым заключается договор, направляется заказчику, одним из следующих способов:

нарочным ответственному исполнителю заказчика, организатора закупки;

посредством курьерской или иной службы доставки;

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу заказчика, организатора закупки, указанному в извещении и документации о закупке.

4.23.15 В целях оптимизации документооборота, а также в случаях возникновения у лица, с которым заключается договор, сложностей при формировании проекта договора, допускается предварительное согласование проекта договора, а также обмен иными документами, представляемыми на этапе заключения договора, с использованием электронной почты и/или функционала ЭТП (для закупок в электронной форме) при соблюдении следующих ограничений:

заказчик, лицо, с которым заключается договор, обязаны обеспечить возможность сохранения истории направления электронных писем, включая дату и время направления письма, содержания прикрепленных документов, а также подтверждения получения письма адресатом;

электронное письмо направляется заказчику, по адресу, указанному в извещении и документации о закупке, либо лицу, с которым заключается договор, по адресу, указанному в заявке;

направление проекта договора лицом, с которым заключается договор, по адресу электронной почты заказчика, не может заменить направление проекта договора в порядке, указанном в п. 4.23.14.

4.23.16 Внесение изменений в заключенный договор осуществляется в соответствии с нормами Положении о закупке. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, заказчик официально размещает информацию о заключении и/или изменении заключенного договора в соответствии с установленным порядком.

4.23.17 После заключения договора не допускается перемена стороны по договору, за исключением следующих случаев:

если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору в порядке универсального правопреемства;

при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных договором, к новому заказчику на основании соответствующего договора;

4.23.18 Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае:

не представления подписанного им договора в предусмотренные документацией о закупке сроки;

не представления им обеспечения исполнения договора, в том числе предоставление обеспечения исполнения договора в меньшем размере (с учетом, при необходимости, антидемпинговых мер), предоставление обеспечения исполнения договора с нарушением требований документации о закупке или предоставление обеспечения исполнения договора в ненадлежащей форме;

поступления заказчику в письменной форме заявления об отказе от подписания договора;

предъявления встречных требований по условиям договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией о закупке.

4.23.19 При уклонении лица, с которым заключается договор, от его подписания, заказчик, организатор закупки обязан:

удержать обеспечение заявки такого лица (если требование об обеспечении заявки было предусмотрено в п. 28 информационной карты);

4.23.20 В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе:

заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер (место в ранжировке), на условиях, не хуже предложенных таким участником закупки в заявке;

обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор по итогам закупки, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

прекратить процедуру закупки без заключения договора и объявить процедуру закупки повторно.

4.23.21 При проведении закупки способом запроса предложений заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам закупки при наличии следующих оснований:

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;

непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение условий договора с заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;

необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;

наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;

изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.

4.23.22 Информация об отказе от заключения договора должна быть официально размещена не позднее чем через 3 (три) дня после принятия такого решения.

**4.24 Обеспечение исполнения договора**

Не применяется в данной процедуре закупки

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**5.1 Общие требования к участникам закупки в рамках квалификационного отбора**

5.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, с местом регистрации и местом нахождения на территории Российской Федерации, которые соответствуют требованиям, установленным в документации о закупке.

5.1.2 Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

5.1.3 Полный перечень обязательных требований к участникам закупки в рамках квалификационного отбора указан в п. 15 информационной карты.

5.1.4 В п. 16 информационной карты, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

5.1.5 В п. 17 информационной карты, помимо обязательных и дополнительных требований к участникам закупки, устанавливаются квалификационные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

5.1.6 Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки на участие в квалификационном отборе документы, перечисленные в приложении №1 к информационной карте.

5.1.7 Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

**5.2 Условия участия коллективных участников**

5.2.1 Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника процедуры закупки, предусмотрены настоящим подразделом.

5.2.2 Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

5.2.3 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки на участие в квалификационном отборе. Также заявка на участие в квалификационном отборе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.

5.2.4 Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к участникам закупки в части общей гражданской правоспособности согласно приложению №1 (пункты 1.1−1.5 и 2.1) к информационной карте, а также обладать специальной правоспособностью согласно приложению №1 к информационной карте в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

5.2.5 В случае установления в п. 16 информационной карты дополнительных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.

5.2.6 В случае установления в п. 17 информационной карты квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции согласно приложению №1 к информационной карте, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются (за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции[[1]](#footnote-1)).

5.2.7 В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках квалификационного отбора от дальнейшего участия в закупке.

5.2.8 Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

5.2.9 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в квалификационном отборе или входить в состав других коллективных участников.

5.2.10 После подведения итогов квалификационного отбора запрещается формирование нового коллективного участника, а также любое изменение в прошедшем квалификационный отбор коллективном участнике, в том числе смена его лидера.

5.2.11 Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если после прохождения им квалификационного отбора выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

5.2.12 Возможность и условия дополнительного привлечения субподрядчиков (соисполнителей) – юридических или физических лиц, выполняющих часть поставок, работ, услуг по договору, установлены в проекте договора (разд. 9). Однако при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков, не являющихся членами коллективного участника, не учитываются.

**5.3 Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства**

Не применяются в данной процедуре закупки

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

Следующие условия проведения закупки являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения разделов 3-5 документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) по строительству 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1» |
|  | Индивидуальный номер закупки | Не установлен |
|  | Заказчик | ООО «АГК-1»  Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б2.  Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2.  Официальный сайт: ООО «ЭТП ГПБ» https://etpgpb.ru/ (ЭТП ГПБ)  Тел./факс: +7-906-029-62-92; +7(495)374-80-54  Электронная почта: Oleg.katunskiy@agk-1.com  Контактное лицо: Катунский Олег Игоревич |
|  | Организатор закупки | См. п. 3 информационной карты . |
|  | Специализированная организация (в случае привлечения) | Не привлекается |
|  | Способ закупки | Запрос предложений |
|  | Форма и дополнительные элементы закупки | 1. Открытая 2. В электронной форме 3. Одноэтапная 4. С квалификационным отбором |
|  | Официальный источник информации о ходе и результатах закупки | ООО «ЭТП ГПБ» <https://etpgpb.ru/> (ЭТП ГПБ) |
|  | Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной торговой площадки ООО «ЭТП ГПБ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etpgpb.ru/ |
|  | Сведения об НМЦ | Начальная (максимальная) цена (НМЦ) не установлена |
| Валюта закупки | Российский рубль |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора включает в себя все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумму всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.  Стоимость выполнения СМР по договору (цена договора) будет определена в соответствии с локальными сметными расчетами.  Выполнение СМР только по одному объекту строительства не предусмотрено. |
|  | Требования к продукции | Требования к качеству выполнения работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполненной работы потребностям заказчика, приведены в разд. 10. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Расположение объектов строительства:  1) Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино  2) Московская область, Наро-Фоминский городской округ, вблизи д. Могутово  3) Московская область, Ногинский район, вблизи д. Тимохово  4) Московская область, Солнечногорский район, вблизи д. Хметьево |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Проект договора» |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Согласно разделу 9 «Проект договора» |
| Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Проект договора» |
|  | Требования к описанию продукции | Согласие (декларация) участника процедуры закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, указанных в документации о закупке – по форме Технического предложения, установленной в подразделе 4.9 |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие продукции | Не требуется |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением №1 к информационной карте |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением №1 к информационной карте |
|  | Квалификационные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением №1 к информационной карте |
|  | Участие в закупке субъектов МСП | Участником настоящей закупки может быть любое лицо, в том числе субъект МСП, определяемый в соответствии с условиями Закона 209-ФЗ и действующий на общих основаниях с другими участниками закупки. |
|  | Адрес и порядок подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам | Адрес ЭТП в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: <https://etpgpb.ru/> ЭТП ГПБ.  Порядок подачи заявок и открытия доступа к заявкам определяется регламентом и функционалом ЭТП. |
|  | Требования к составу заявки на участие в квалификационном отборе | В соответствии с приложением №3 к информационной карте |
|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в квалификационном отборе подаются начиная с момента размещения закупочной документации на ЭТП ГПБ и до 11:00 (мск) 27.02.2018 |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений документации о закупке предоставляются с момента размещения закупочной документации на ЭТП ГПБ по 22.02.2018 (включительно) |
|  | Критерии квалификационного отбора | Все поступившие в установленные сроки и в установленном порядке заявки на участие в квалификационном отборе рассматриваются на соответствие следующим критериям:   * 1. представление в составе заявки на участие в квалификационном отборе документов и сведений, предусмотренных приложением №3 к информационной карте; соблюдение требований к содержанию и оформлению заявки на участие в квалификационном отборе;   2. соответствие участника процедуры закупки (в том числе лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки) требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 15–17 информационной карты;   3. отсутствие в составе заявки на участие в квалификационном отборе недостоверных сведений. |
|  | Дата подведения итогов квалификационного отбора, допуска к закупке | 28.02.2018 |
|  | Требования к составу заявки на участие в основной стадии закупки | В соответствии с приложением №4 к информационной карте |
|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок на участие в основной стадии закупки | Заявки на участие в основной стадии закупки подаются, начиная с момента размещения закупочной документации на ЭТП ГПБ и до 11:00 27.02.2018 (мск) |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке (в рамках основной стадии) | Разъяснения положений документации о закупке, предоставляются с момента размещения закупочной документации на ЭТП ГПБ по 22.02.2018 (включительно). |
|  | Обеспечение заявки: форма, размер | Не требуется |
|  | Возможность предоставления встречных предложений по условиям договора | Не допускается |
|  | Возможность подачи альтернативных предложений, их  максимальное количество | Подача альтернативных предложенийдопускается |
| Аспекты требований к продукции и/или условиям договора, по которым допускается подача альтернативных предложений | Не установлены |
|  | Место, дата рассмотрения заявок | 28.02.2018  143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2. |
|  | Критерии отбора заявок на участие в основной стадии закупки | Все поступившие в установленные сроки и в установленном порядке заявки рассматриваются на соответствие следующим критериям отбора:   * 1. Представление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных приложением №4 к информационной карте; соблюдение требований к содержанию и оформлению заявки;   2. Наличие у участника процедуры закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки) статуса квалифицированного по результатам проведенного квалификационного отбора;   3. Соответствие предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в п. 12 информационной карты;   4. Соблюдение описания продукции, предлагаемой к поставке, требованиям, установленным в, п. 13 информационной карты;   5. Соответствие цены заявки требованиям п. 10 информационной карты   6. Отсутствие в составе заявки недостоверных сведений. |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | Переторжка проводится по решению ЗК. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок приведены в приложении №2 к информационной карте. |
|  | Место, дата оценки и сопоставления, подведения итогов закупки | 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2.  02.03.2018 |
|  | Постквалификация | Допускается, по решению ЗК. (проводится с момента определения победителя до заключения договора с победителем). |
|  | Количество победителей закупки (в рамках одного лота) | Один победитель |
|  | Срок заключения договора | Не позднее 20 дней после официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки |
|  | Форма заключения договора | Бумажная |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Обжалование закупки | Участники вправе обжаловать условия извещения и/или документации о закупке, действия (бездействие) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭТП у руководителя ООО «АГК-1».  Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5, подъезд 2. |

Приложение №1  
к информационной карте

**6.1 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к участникам закупки | Перечень и форма документов, подтверждающих соответствие требованиям |
|  | **Обязательные требования к участникам закупки** | |
|  | Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (для участников процедуры закупки – юридических лиц) с местом регистрации и местом нахождения на территории Российской Федерации, соответствие условиям выполнения работ на территории Российской Федерации, обеспечение всеми возможностями выполнения работ на территории Российской Федерации. | 1. копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 2. копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 3. копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |
|  | Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки |
|  | Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки |
|  | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период | Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки |
|  | Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки |
|  | **Дополнительные требования к участникам закупки** | |
|  | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ | Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки |
|  | Наличие у Участника закупки действующего сертификата Системы менеджмента качества ISO 9001 в области капитального строительства и реконструкции зданий и сооружений | Подтверждается сканированной копией оригинала сертификата |
|  | На дату предоставления технико-коммерческого предложения (ТКП) Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, входящих в объем данного Договора.  Подрядчик должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, и соответствовать условиям выполнения работ по Договору на территории Российской Федерации. Подрядчик должен быть обеспечен всеми возможностями выполнения работ по Договору на территории Российской Федерации.  По требованию Заказчика для предоставления в органы государственной власти с целью подтверждения выполнения работ по Договору на территории Российской Федерации Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие надлежащим образом заверенные документы:   * о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства * копии договоров на проведение работ (оказание услуг), выполненных на территории Российской Федерации при проектировании и строительстве генерирующего объекта * копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица организации-исполнителя работ, выполненных на территории Российской Федерации при строительстве генерирующего объекта, а также копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства * копии актов выполненных работ или копии актов приемки законченного строительства объекта (за последние пять лет).   В случае привлечения Подрядчиком cубподрядчиков для проведения работ в соответствии с Договором, cубподрядчики предоставят Подрядчику необходимые документы, подтверждающие выполнение данных работ в Российской Федерации, в соответствии с выше указанными требованиями. Соответствующие документы, полученные от субподрядчиков, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику.  Свидетельство СРО (с приложениями) должно иметь соответствующий цене Договора уровень ответственности (не менее 4 категории) и включать в себя приведенный ниже перечень разрешенных видов строительно-монтажных работ:  **1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках**  1.1. Разбивочные работы в процессе строительства;  1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.  **2. Подготовительные работы**  2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;  2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов;  2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.  **3. Земляные работы**  3.1. Механизированная разработка грунта;  3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве;  3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;  3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.  **4. Устройство скважин**  4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин);  4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин;  4.4. Тампонажные работы;  **5. Свайные работы. Закрепление грунтов**  5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях;  5.3. Устройство ростверков;  5.4. Устройство забивных и буронабивных свай;  5.8. Работы по возведению сооружений способом “стена в грунте”;  5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.  **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**  6.1. Опалубочные работы;  6.2. Арматурные работы;  6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**  7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.  **10. Монтаж металлических конструкций**  10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.  **12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)**  12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;  12.5. Устройство оклеечной изоляции;  12.6. Устройство металлизационных покрытий;  12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;  12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;  12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;  12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.  **16. Устройство наружных сетей водопровода**  16.1. Укладка трубопроводов водопроводных;  16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;  16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;  16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.  **17. Устройство наружных сетей канализации**  17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных;  17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных;  17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей;  17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев;  17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.  **20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи**  20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;  20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;  20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.  **25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов**  25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;  25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;  25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;  25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;  25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог;  25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог.  **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**  33.1. Промышленное строительство;  33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности;  33.1.2. Тепловые электростанции;  33.1.3. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ;  33.2. Транспортное строительство  33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта;  33.3. Жилищно-гражданское строительство  33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  33.5. Объекты теплоснабжения  33.6. Объекты газоснабжения  33.7. Объекты водоснабжения и канализации  33.8. Здания и сооружения объектов связи | Подтверждается сканированной копией оригинала выписки из реестра членов саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с приложениями |
|  | **Квалификационные** **требования к участникам закупки** | |
|  | Наличие у Участника закупки опыта выполнения комплекса работ по выполнению СМР: не менее 3-х исполненных договоров на сумму не менее 30% цены договора подряда за период с 2013 г. по 2017 г.  У участника должен присутствовать **регулярный опыт** сопоставимого и **успешного** строительства аналогичных объектов в инженерной, стоимостной и календарной составляющей – в течение последних 5 лет. | Подтверждается оригиналом справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров с приложением копий соответствующих договоров и документов, подтверждающих их исполнение (акты-приёма по форме КС-2, КС-3). |
|  | Для разработки и сопровождения графика производства работ Подрядчик должен использовать сертифицированное ПО для календарно-сетевого планирования Oracle Primavera (1) и иметь в своём штате не менее 1 (одного) сертифицированного специалиста по работе в ПО Oracle Primavera (2) | Подтверждается:  (1)         скан-копией лицензионного соглашения на ПО Oracle Primavera (при отсутствии необходимо предоставить гарантийные обязательства о закупке ПО)  (2)         оригиналом справки о кадровых ресурсах с приложением штатного расписания и сертификатом о прохождении обучения (при отсутствии необходимо предоставить гарантийные обязательства по прохождению обучения и сертификации); |
|  | Наличие в штате Участника закупки сотрудников, прошедших обучение и имеющих опыт работы по предмету договора подряда. Предварительный состав и количество работников в наибольшую смену из расчета на одну строительную площадку должен составлять не менее:  - рабочих 355 человек;  - ИТР 47 человек;  - служащих 15 человек. | Подтверждается оригиналом справки о кадровых ресурсах с приложением штатного расписания и обезличенной расчетной ведомости с указанием фонда оплаты труда.  Кроме того, предоставляются документы (гарантийные письма, договоры о намерениях), подтверждающие возможность увеличения численности работающих до 1,5 тыс. человек в течение 14 дней. |
|  | Наличие у Участника закупки в собственности и/или аренде материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по предмету договора подряда.  Подрядчик, на весь период действия Договора, должен обеспечить выполнение работ техникой и механизмами. Обеспечение техникой и механизмами возможно, как за счет собственных, так и арендованных средств механизации.  Предварительный состав, тип (или аналоги), количество техники и механизмов на один объект:  - Бульдозер Б-10М, дизельный – не менее 1 ед.;  - Автогрейдер ГС-10.01 – не менее 1 ед.;  - Гусеничный экскаватор HYUNDAI R260LC-9S, дизельный – 2 ед.;  - Гусеничный экскаватор HYUNDAI R160LC-9S, дизельный – 3 ед.;  - Экскаватор-погрузчик ЭО-2621, дизельный – 2 ед.;  - Погрузчик фронтальный Amcodor 352, дизельный – 1 ед.;  - Каток вибрационный ДУ-47Б – 1 ед.;  - Автобетоносмеситель 58147W, шасси КамАЗ 65115 – 3 ед.;  - Автобетононасос 58152А (АБН-21), шасси КамАЗ 65115 – 1 ед.;  - Кран автомобильный КС-45717К-1 – 3 ед.;  - Самосвал КамАЗ 65115 – 4 ед.;  - Автомобиль бортовой МАЗ-5340А4-320 – 2 ед.;  - Компрессор передвижной ПКСД-5,25Д – 2 ед.;  - Сваебойная и буровая установка LRB 16 с вибропогружателем LV 20;  - Дизельгенератор Volvo ISP 100V – 2 ед.;  - Автотопливозаправщик на базе МАЗ -5340B2-425-000 – 1 ед.;  - Автобус ЛиАЗ-5256 – 4 ед.;  - Машина вакуумная КО-523, шасси МАЗ-5340В2 – 2 ед.;  - Самосвал КамАЗ 65201 – 10 ед.;  - Компрессор передвижной ПКСД-5,25Д – 2 ед.;  - Насос грязевой производительностью 25 м3/ч – 1 ед.;  - Насос грязевой производительностью 10 м3/ч – 6 ед.;  - Плита вибрационная ВУ-11-75 – 4 ед.;  - Электротрамбовка ИЭ-4502А – 4 ед.;  - Вибратор глубинный ЭП-1400 – 8 ед.;  - Легкая иглофильтровая установка ЛИУ-4 – 4 ед. | Подтверждается оригиналом справки о материально-технических ресурсах с приложением карточек учета основных средств и заверенными Участником процедуры копиями ПТС, договоров аренды, договоров о намерениях, гарантийных писем. |
|  | Участник закупки должен соответствовать следующим финансовым требованиям:  1. Выручка за последние 3 года (2015, 2016, 2017) должна составлять не менее: 5 млрд. руб. ежегодно.  В случае несоответствия выше обозначенным финансовым критериям, Участником может быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность по МСФО по Группе компаний.  В этом случае компании Группы, в совокупности, отвечающие финансовым критериям, должны выступить поручителем по обязательствам юридического лица, подающего заявку на участие в запросе предложений. | Подтверждается:  (1)         копиями балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках (форма №1 и форма №2) за текущий год (последний отчетный период) и два предшествующих года (годовые) с отметкой налоговой инспекции и аудиторскими заключениями;  (2)         документы квартальной бухгалтерской отчетности, составленные на последнюю перед заключением договора отчетную дату, с отметкой об их принятии налоговым органом (при необходимости);  (3)  консолидированная отчетность Группы по МСФО за 2017, 2016, 2015 годы вместе с аудиторским заключением. |

Приложение №2  
к информационной карте

**6.2 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

* + - 1. Оценка и сопоставление заявок осуществляются на основании критериев оценки и в порядке, установленном ниже:

| Порядок оценки по критерию (подкритерию) | Значимость (весомость) критерия |
| --- | --- |
| **Стоимость (Цена) договора с учетом Авансового платежа:** | **100 %** |
| Содержание критерия:  Под содержанием указанного критерия понимается Стоимость (Цена) договора по всем 4-м Объектам строительства с учетом ценовой поправки по критерию «Условия оплаты товара, работ, услуг» (Авансовый платеж), предлагаемая участником процедуры закупки в заявке, в соответствии с требованиями к структуре цены, изложенными в п. 10 информационной карты. |
| Подтверждающие документы:  Заявка по установленной форме (подраздел 0) |
| Оценка и сопоставление заявок производится:  Для целей оценки Цена договора условно увеличивается на коэффициент (1+0,0013 х А).  где А — это аванс в %.  Цоц = Цдог х (1 + 0,0013 х А)  где:  Цоц – оценочная цена договора с учетом влияния аванса, руб.  Цдог – цена договора, предложенная участником закупки в заявке, руб.  А – размер аванса, запрошенный участником закупки в заявке, %  0,0013 – постоянный коэффициент, учитывающий снижение аванса при ставке дисконтирования 13%.  **Выигрывает предложение участника с наименьшим значением цены договора с учетом влияния аванса.** |

Приложение №3  
к информационной карте

**6.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ**

Заявка на участие в квалификационном отборе должна включать в себя следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  | **Общая часть:** |
|  | 7.1 Заявка на участие в квалификационном отборе **(форма 1)**; |
|  | Копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копия полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); |
|  | Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника процедуры закупки – юридического лица); |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее по подпункту – руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с законодательством. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; |
|  | Декларация участника процедуры закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой.  В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником; |
|  | Декларация участника процедуры закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, либо копия такого решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора является сделкой с заинтересованностью.  В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, участник процедуры закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником; |
|  | В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают несколько лиц, в составе заявки в отношении каждого такого лица должны быть представлены документы, указанные в пунктах 2), 6), 9), 10), 11), а также копия заключенного между ними соглашения, соответствующего требованиям, установленным в подразделе 5.2 документации о закупке; |
|  | 7.5 План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника **(форма 5)** – в случае подачи заявки коллективным участником либо с привлечением субподрядчиков из числа субъектов МСП; |
|  | 7.6 Декларация соответствия члена коллективного участника **(форма 6)** – заполняется членами коллективного участника, в случае подачи заявки коллективным участником; |
|  | **Дополнительная часть** |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки дополнительным и квалификационным требованиям, установленным в приложении №1 к информационной карте |
|  | В отношении опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема:  7.2 Справка о наличии опыта **(форма 2)** с приложением требуемых в приложении №1 (пункт 3.1) к информационной карте подтверждающих документов, а именно:  - Копии договоров с актами выполненных работ  - Копии положительных отзывов Заказчиков |
|  | В отношении кадровых ресурсов:  7.4 Справка о кадровых ресурсах **(форма 4)**, с приложением требуемых в приложении №1 к информационной карте подтверждающих документов, а именно:  - Заверенное отделом кадров штатное расписание  - Копии дипломов, выписки из трудовых книжек |
|  | В отношении материально-технических ресурсов:  Справки о материально-технических ресурсах с приложением карточек учета основных средств и заверенными Участником копиями ПТС, договоров аренды. |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
|  | Сертификат Системы менеджмента качества ISO 9001 в области капитального строительства и реконструкции зданий и сооружений |
|  | Декларация об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ |
|  | Другие документы, упомянутые в Документации запроса предложений и Информационной карте |

Приложение №4  
к информационной карте

**6.4 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ   
В ОСНОВНОЙ СТАДИИ ЗАКУПКИ**

Заявка на участие в основной стадии закупки должна включать в себя следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  | **Общая часть:** |
|  | Заявка на участие в основной стадии закупки (форма 7) по форме, установленной в подразделе 8.1; |
|  | 8.3 Техническое предложение **(форма 9)**; |
|  | **Дополнительная часть** |
|  | 8.2 Коммерческое предложение **(форма 8)**; |
|  | 8.4 Календарный график (**форма 10)**; |
|  | **Документы, предоставляемые исключительно для целей оценки и сопоставления заявок** |
|  | Копии договоров с актами выполненных работ |
|  | Копии положительных отзывов Заказчиков |

1. **ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ**

**7.1 Заявка на участие в квалификационном отборе** **(форма 1)**

Форма Заявки на участие в квалификационном отборе

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ**

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке,

[выбрать необходимое] Участник процедуры закупки / Лидер коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы   
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

подает заявку на участие в квалификационном отборе в рамках проведения запроса предложений на право заключения договора подряда по выполнению комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) по строительству 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1».

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанном квалификационном отборе со следующими параметрами квалификации:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квалификация участника закупки, в том числе: |  |  |
|  | Сертификат СМК  Выписка из реестра членов СРО |  | Указываются номера и срок действия |
|  | Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору |  | Указывается количество и характеристики имеющихся м/т ресурсов со ссылкой на 7.4 Справка о кадровых ресурсах (**форма 4)**. |
|  | Обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору |  | Указывается количество имеющихся кадровых ресурсов, отвечающих требованиям приложения №1 к информационной карте, со ссылкой на приложение к заявке: 7.4 Справка о кадровых ресурсах **(форма 4)**. |
|  | Наличие опыта успешного выполнения договоров сопоставимого характера и объема |  | Указывается опыт выполнения договоров сопоставимого характера и объема, отвечающих требованиям приложения №1 к информационной карте, со ссылкой на приложение к заявке: 7.2 Справка о наличии опыта **(форма 2)**. |

Настоящим подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки или Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.[[2]](#footnote-2)

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[[3]](#footnote-3)

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[[4]](#footnote-4)

Сведения об участнике процедуры закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом   
152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [адрес заказчика], и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование организатора закупки, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [адрес организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями приложения №3 к информационной карте:

| №  п/п | Наименование документа | Кол-во  листов |
| --- | --- | --- |
|  | … [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Всего листов: |  |

**7.2 Справка о наличии опыта (форма 2)**

Форма Справки о наличии опыта

Приложение 1 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА [[5]](#footnote-5)**

Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки / члена коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания) | Заказчик (наименование) | Предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции сопоставимого характера) | Сумма договора, рублей | № п/п в описи Заявки (форма 1), содержащего ссылку на подтверждающий документ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Настоящим подтверждаем, что по представленным договорам отсутствует факт взыскания неустойки (штрафов, пени), судебных разбирательств, по которым участник выступает ответчиком, или решение принято не в пользу участника.

**7.3** **Справка о материально-технических ресурсах (форма 3)**

Форма Справки о материально-технических ресурсах

Приложение 2 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ [[6]](#footnote-6)**

Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки / члена коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право | Предназначение (с точки зрения выполнения договора) | Состояние |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**7.4 Справка о кадровых ресурсах (форма 4)**

Форма Справки о кадровых ресурсах

Приложение 3 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ [[7]](#footnote-7)**

Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки / члена коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Квалификация персонала**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. **Численность персонала**

|  |  |
| --- | --- |
| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**7.5 План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 5)**

Форма Плана распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника

Приложение 4 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА [[8]](#footnote-8)**

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции (с указанием количества) | Наименование лица, поставляющего данную продукцию и его роль в проекте (субподрядчик / член коллективного участника) | Стоимость продукции | | Сроки поставки (начало и окончание) |
| в денежном выражении, руб. (с НДС) | в % от общей стоимости продукции |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | |  | **100%** | Х |

**7.6 Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 6)**

Форма Декларации соответствия члена коллективного участника

Приложение 5 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА [[9]](#footnote-9)**

Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка], настоящим подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование члена коллективного участника] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование члена коллективного участника] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование члена коллективного участника или Ф.И.О. – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование члена коллективного участника] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.[[10]](#footnote-10)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

1. **ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОСНОВНОЙ СТАДИИ ЗАКУПКИ**
   1. **Заявка на участие в основной стадии закупки (форма 7)**

Форма Заявки на участие в основной стадии закупки

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОСНОВНОЙ СТАДИИ ЗАКУПКИ**

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке,

[выбрать необходимое] Участник закупки / Лидер коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы   
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор подряда по выполнению комплекса строительно-монтажных работ (1 этап строительства: земляные и ж/б работы) по строительству 4-х заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области для ООО «АГК-1».

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. Цена договора   1.2 Суммарная цена единичных расценок |  | Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях), как сумма стоимости СМР по всем 4-м Объектам строительства  Суммарная цена единичных расценок в соответствии с Техническим заданием и Сводным расчетом стоимости по всем объектам строительства без НДС |
|  | Размер авансового платежа |  | Размер авансового платежа, но не более 10% от стоимости СМР по Объекту 1 (с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства) |
|  | Срок погашения авансового платежа |  | Указывается срок погашения авансового платежа в днях |
|  | Репутация участника закупки |  | Указывается количество имеющихся отзывов и благодарностей по выполненным проектам, со ссылкой на подтверждающие документы. |

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

Настоящим подтверждаем актуальность сведений и материалов, представленных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника закупки] в составе заявки на участие в квалификационном отборе № \_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. [указываются реквизиты заявки на участие в квалификационном отборе], и отсутствие у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника закупки] каких-либо изменений в части параметров соответствия требованиям квалификационного отбора.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике процедуры закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| 1 | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
| 2 | Почтовый адрес |  |
| 3 | ИНН участника |  |
| 4 | КПП участника |  |
| 5 | ОГРН участника |  |
| 6 | ОКПО участника |  |
| 7 | Дата постановки на налоговый учет |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
| 9 | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 10 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 11 | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями приложения №4 к информационной карте:

| №  п/п | Наименование документа | Кол-во  листов |
| --- | --- | --- |
|  | … [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Всего листов: |  |

**8.2 Коммерческое предложение (форма 8)**

Форма Коммерческого предложения

Приложение 6 к заявке   
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сводный расчет стоимости**

**Строительно-монтажные работы по Объекту1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Ед. изм. | Объем  работ | Цена единичных расценок за ед. изм., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ, руб. (без НДС)  (гр.4 х гр.5) |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением в отвал | м3 | 37 500 |  |  |
| 1.2 | Вертикальная планировка территории |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка грунта бульдозером с перемещением по площадке строительства | м3 | 31 785 |  |  |
| 1.2.2 | Устройство насыпи с завозом грунта | м3 | 15 960 |  |  |
| 1.2.3 | Планировка территории с уплотнением грунта | м2 | 79 715 |  |  |
| 1.3 | Устройство внутриплощадочных автодорог и площадок | м2 | 42 014 |  |  |
| 1.4 | Возведение временных зданий и сооружений (согласно раздела 6 проектной документации 159-17К/ПИР-ПОС и перечня временных зданий приложение А к настоящему техническому заданию) | м2 | 3 951 |  |  |
| 1.5 | Устройство временного электроснабжения площадки строительства с установкой трансформаторных подстанций | шт | 3 |  |  |
| 1.6 | Устройство пунктов мойки колес | шт | 2 |  |  |
| 1.7 | Установка оборудования санитарно-гигиенического назначения. | шт | 12 |  |  |
| 1.8 | Устройство наружных сетей временного водоснабжения, включая устройство скважин водоснабжения (2 шт.) | м | 950 |  |  |
| 1.9 | Устройство наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с установкой емкостей сбора стоков. | м | 650 |  |  |
| **2.** | **Земляные работы, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1 | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выемка грунта | м3 | 118 439,00 |  |  |
| 2.1.2 | Обратная засыпка и насыпь: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | песком | м3 | 68 240,92 |  |  |
| 2.1.2.2 | щебнем | м3 | 52 647,0 |  |  |
| 2.1.2.3 | песчано-гравийной смесью | м3 | 240,00 |  |  |
| 2.1.2.4 | грунт | м3 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | Устройство (демонтаж) шпунтового ограждения глубиной до 15 м | т | 2 182,00 |  |  |
| 2.1.5 | Крепление шпунтового ограждения (четырехкратная оборачиваемость) | т | 41, 27 |  |  |
| 2.1.6 | Устройство водоотлива | п.м. | 323,00 |  |  |
| 2.1.7 | Легкие иглофильтровые установки | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выемка грунта | м3 | 7 680,00 |  |  |
| 2.2.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 383,20 |  |  |
| 2.2.3. | Устройство подготовки из щебня | м3 | 3 381,00 |  |  |
| 2.3 | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Выемка грунта | м3 | 500,00 |  |  |
| 2.3.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 63,79 |  |  |
| 2.4 | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выемка грунта | м3 | 6 480,00 |  |  |
| 2.4.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 566,90 |  |  |
| 2.5 | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Выемка грунта | м3 | 10 286,00 |  |  |
| 2.5.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 9 953,30 |  |  |
| 2.6 | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выемка грунта | м3 | 390,00 |  |  |
| 2.7 | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Выемка грунта | м3 | 260,00 |  |  |
| 2.7.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 90,40 |  |  |
| 2.8 | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Выемка грунта | м3 | 2 159,00 |  |  |
| 2.8.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 824,40 |  |  |
| 2.9 | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Выемка грунта | м3 | 334,10 |  |  |
| 2.9.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 304,06 |  |  |
| 2.10 | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Выемка грунта | м3 | 160,50 |  |  |
| 2.10.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 137,25 |  |  |
| 2.11 | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Выемка грунта | м3 | 1 390,00 |  |  |
| 2.11.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 701, 68 |  |  |
| 2.12 | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Выемка грунта | м3 | 487,00 |  |  |
| 2.12.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 395, 50 |  |  |
| 2.13 | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Выемка грунта | м3 | 5 048,00 |  |  |
| 2.13.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 751, 90 |  |  |
| 2.14 | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Выемка грунта | м3 | 27,70 |  |  |
| 2.14.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5, 64 |  |  |
| 2.15 | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Выемка грунта | м3 | 8 107,50 |  |  |
| 2.15.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5 525, 80 |  |  |
| 2.16 | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Выемка грунта | м3 | 347,00 |  |  |
| 2.16.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 319, 00 |  |  |
| 2.17 | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Выемка грунта | м3 | 1 318,60 |  |  |
| 2.17.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 212, 00 |  |  |
| 2.18 | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 2.18.1. | Выемка грунта | м3 | 591,40 |  |  |
| 2.18.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 587,29 |  |  |
| 2.19 | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Выемка грунта | м3 | 735,00 |  |  |
| 2.19.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 659,16 |  |  |
| 2.20 | **Гараж** |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Выемка грунта | м3 | 630,00 |  |  |
| 2.20.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 643,21 |  |  |
| 2.21 | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 2.21.1. | Выемка грунта | м3 | 1 133,80 |  |  |
| 2.21.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 461,62 |  |  |
| 2.22 | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Выемка грунта | м3 | 439,00 |  |  |
| 2.22.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 219,01 |  |  |
| 2.22.3 | Подушка из щебня | м3 | 188,50 |  |  |
| 2.23 | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Выемка грунта | м3 | 156,00 |  |  |
| 2.23.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 144,59 |  |  |
| 2.24 | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 2.24.1. | Выемка грунта | м3 | 450,00 |  |  |
| 2.24.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 446,53 |  |  |
| 2.25 | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 2.25.1. | Выемка грунта | м3 | 1 792,00 |  |  |
| 2.25.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 544,77 |  |  |
| 2.26 | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 2.26.1. | Выемка грунта | м3 | 2 524,00 |  |  |
| 2.26.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 875,90 |  |  |
| 2.27 | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 2.27.1. | Выемка грунта | м3 | 133,00 |  |  |
| 2.28 | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 2.28.1. | Выемка грунта | м3 | 107,00 |  |  |
| 2.28.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 69,11 |  |  |
| 2.29 | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 2.29.1. | Выемка грунта | м3 | 3 795,00 |  |  |
| 2.29.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 333,00 |  |  |
| 2.30 | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 2.30.1. | Выемка грунта | м3 | 1 100,00 |  |  |
| 2.30.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 010,00 |  |  |
| 2.31 | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 2.31.1. | Выемка грунта | м3 | 19 652,00 |  |  |
| 2.31.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 20 500,00 |  |  |
| 2.32 | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 2.32.1. | Выемка грунта | м3 | 16 345,00 |  |  |
| 2.32.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 850,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 16 050,00 |  |  |
| 2.33 | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.33.1. | Выемка грунта | м3 | 2 980,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 891,00 |  |  |
| **2.31** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 2.31.1 | Обвалование грунтом | м3 | 4 021,90 |  |  |
| **3** | **Укладка монолитного и сборного бетона и железобетона** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Фундаменты под каркас здания, силовая плита** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 556,96 |  |  |
| 3.1.1.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 29 161,78 |  |  |
| 3.1.1.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 6 480,80 |  |  |
| 3.1.1.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 1 095,36 |  |  |
| **3.1.2** | **Фундаменты под оборудование** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Устройство свайного основания | м3 | 328,86 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Сваи железобетонные заводской готовности 350х350 L-12 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Сваи железобетонные буронабивные d 450 мм L-15 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.2 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 320,12 |  |  |
| 3.1.2.3 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 5 077,29 |  |  |
| 3.1.2.4 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 880,80 |  |  |
| 3.1.2.5 | Установка арматуры | т | 29,00 |  |  |
| 3.1.2.6 | Установка закладных деталей | т | 2,10 |  |  |
| **3.2** | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 131,10 |  |  |
| 3.2.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 808,61 |  |  |
| 3.2.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 737,00 |  |  |
| 3.2.4 | Установка арматуры | т | 405,30 |  |  |
| 3.2.5 | Установка закладных деталей | т | 0,55 |  |  |
| **3.3** | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,85 |  |  |
| 3.3.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 85,26 |  |  |
| 3.3.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 26,00 |  |  |
| 3.3.4 | Установка арматуры | т | 11,00 |  |  |
| **3.4** | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Фундамент дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 030,00 |  |  |
| 3.4.1.2 | Установка арматуры | т | 260,00 |  |  |
| 3.4.2 | Оболочка дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 866,20 |  |  |
| 3.4.2.2 | Установка арматуры | т | 276,00 |  |  |
| **3.5** | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 25,70 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 1 028,00 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 692,60 |  |  |
| **3.6** | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 20,60 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 59,68 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 916,80 |  |  |
| 3.5.4 | Установка арматуры | т | 7,70 |  |  |
| **3.7** | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,95 |  |  |
| 3.7.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 215,10 |  |  |
| 3.7.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 149,00 |  |  |
| 3.7.4 | Установка арматуры | т | 48,80 |  |  |
| 3.7.5 | Установка закладных деталей | т | 0,19 |  |  |
| 3.7.6 | Монтаж рельс (53,1 м) | т | 3,45 |  |  |
| **3.8** | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 26,52 |  |  |
| 3.8.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 320,70 |  |  |
| 3.8.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 510,40 |  |  |
| 3.8.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,35 |  |  |
| **3.9** | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,66 |  |  |
| 3.9.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 0,66 |  |  |
| 3.9.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 190,00 |  |  |
| 3.9.4 | Установка арматуры | т | 0,22 |  |  |
| 3.9.5 | Установка закладных деталей | т | 0,013 |  |  |
| 3.9.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 41,58 |  |  |
| **3.10** | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 4,49 |  |  |
| 3.10.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.10.3 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,45 |  |  |
| **3.11** | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 23,46 |  |  |
| 3.11.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 184,81 |  |  |
| 3.11.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,56 |  |  |
| 3.11.4 | Установка арматуры | т | 15,23 |  |  |
| **3.12** | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,71 |  |  |
| 3.12.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 139,50 |  |  |
| 3.12.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 362,00 |  |  |
| 3.12.4 | Установка арматуры | т | 45,00 |  |  |
| 3.12.5 | Установка закладных деталей | т | 2,60 |  |  |
| 3.12.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 11,22 |  |  |
| **3.13** | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 84,25 |  |  |
| 3.13.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 655,30 |  |  |
| 3.13.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 558,00 |  |  |
| 3.13.4 | Установка закладных деталей | т | 2,00 |  |  |
| 3.13.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 114,88 |  |  |
| **3.14** | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,51 |  |  |
| 3.14.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,35 |  |  |
| 3.14.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 10,20 |  |  |
| 3.14.4 | Установка арматуры | т | 1,94 |  |  |
| **3.15** | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 3.15.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,75 |  |  |
| 3.15.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.15.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 23,10 |  |  |
| 3.15.4 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 84,50 |  |  |
| 3.15.5 | Установка закладных деталей | т | 0,10 |  |  |
| **3.16** | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,47 |  |  |
| 3.16.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,51 |  |  |
| 3.16.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 323,00 |  |  |
| 3.16.4 | Установка закладных деталей | т | 0,38 |  |  |
| **3.17** | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 3.17.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| 3.17.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 40,00 |  |  |
| 3.17.3 | Монтаж емкости стоков | шт | 1 |  |  |
| **3.18** | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 3.18.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,51 |  |  |
| 3.18.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.18.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,80 |  |  |
| 3.18.4 | Установка арматуры | т | 1,07 |  |  |
| 3.18.5 | Установка закладных деталей | т | 1,12 |  |  |
| **3.19** | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 3.19.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,47 |  |  |
| 3.19.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.19.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 305,00 |  |  |
| 3.19.4 | Установка арматуры | т | 0,51 |  |  |
| 3.19.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 62,78 |  |  |
| **3.20** | **Гараж** |  |  |  |  |
| 3.20.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,94 |  |  |
| 3.20.2 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 7,17 |  |  |
| 3.20.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 184,40 |  |  |
| 3.20.4 | Установка арматуры | т | 0,59 |  |  |
| 3.20.5 | Установка закладных деталей | т | 0,21 |  |  |
| 3.20.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 21,32 |  |  |
| **3.21** | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 3.21.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 51,01 |  |  |
| 3.21.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 373,00 |  |  |
| 3.21.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 245,00 |  |  |
| **3**.**22** | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 3.22.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 15,40 |  |  |
| 3.22.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 92,97 |  |  |
| 3.22.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,50 |  |  |
| **3.23** | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 3.23.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.23.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 7,51 |  |  |
| 3.23.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 15,60 |  |  |
| **3.24** | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 3.24.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.24.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 21,32 |  |  |
| 3.24.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 90,00 |  |  |
| 3.24.4 | Установка арматуры | т | 0,67 |  |  |
| 3.24.5 | Установка закладных деталей | т | 0,30 |  |  |
| 3.24.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 2,38 |  |  |
| **3.25** | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 3.25.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 12,96 |  |  |
| 3.25.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,72 |  |  |
| 3.25.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 544,00 |  |  |
| **3.26** | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 3.26.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 42,13 |  |  |
| 3.26.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 406,06 |  |  |
| 3.26.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 819,00 |  |  |
| 3.26.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 58,42 |  |  |
| **3.27** | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 3.27.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,61 |  |  |
| 3.27.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.27.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 9,60 |  |  |
| 3.27.4 | Установка арматуры | т | 2,20 |  |  |
| **3.28** | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 3.28.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1,84 |  |  |
| 3.28.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 14,32 |  |  |
| 3.28.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 20,10 |  |  |
| **3.29** | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 3.29.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,67 |  |  |
| 3.29.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 145,44 |  |  |
| 3.29.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 194,00 |  |  |
| 3.29.4 | Установка арматуры | т | 10,70 |  |  |
| 3.29.5 | Установка закладных деталей | т | 0,80 |  |  |
| 3.29.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 17,64 |  |  |
| **3.30** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 3.30.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 619,10 |  |  |
| 3.30.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 10 812,38 |  |  |
| 3.30.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 5 766,79 |  |  |
| 3.30.4 | Установка арматуры | т | 673,67 |  |  |
| 3.30.5 | Установка закладных деталей | т | 4,50 |  |  |
| 3.30.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 70,58 |  |  |
| **3.31** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 3.31.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 37,77 |  |  |
| **3.32** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 3.32.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 85,18 |  |  |
| **3.33** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.33.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 10,70 |  |  |
| 3.33.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 78,00 |  |  |
| **3.34** | **Насосная станция нефтесодержащих стоков** |  |  |  |  |
| 3.34.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| **3.35** | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 3.35.1 | Монтаж емкость производственно-дождевых стоков | шт | 1 |  |  |
| **4** | **Монтаж инженерных сетей** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Укладка трубопроводов | м | 3 957,39 |  |  |
| 4.1.2 | Установка арматуры | шт | 40 |  |  |
| **4.2** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Укладка трубопроводов | м | 2 454,15 |  |  |
| 4.2.2 | Установка арматуры | шт | 4 |  |  |
| 4.2.3 | Монтаж модульной КНС | шт | 2 |  |  |
| **4.3** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Укладка трубопроводов | м | 456,50 |  |  |
| 4.3.2 | Установка арматуры | шт | 8 |  |  |
|  | Суммарная цена единичных расценок (без НДС): |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ по Объекту 1 без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ по Объекту 1 с НДС: |  |  |  |  |

**Строительно-монтажные работы по Объекту2:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Ед. изм. | Объем  работ | Цена единичных расценок за ед. изм., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ, руб. (без НДС) |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением в отвал | м3 | 37 500 |  |  |
| 1.2 | Вертикальная планировка территории |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка грунта бульдозером с перемещением по площадке строительства | м3 | 31 785 |  |  |
| 1.2.2 | Устройство насыпи с завозом грунта | м3 | 15 960 |  |  |
| 1.2.3 | Планировка территории с уплотнением грунта | м2 | 79 715 |  |  |
| 1.3 | Устройство внутриплощадочных автодорог и площадок | м2 | 42 014 |  |  |
| 1.4 | Возведение временных зданий и сооружений (согласно раздела 6 проектной документации 159-17К/ПИР-ПОС и перечня временных зданий приложение А к настоящему техническому заданию) | м2 | 3 951 |  |  |
| 1.5 | Устройство временного электроснабжения площадки строительства с установкой трансформаторных подстанций | шт | 3 |  |  |
| 1.6 | Устройство пунктов мойки колес | шт | 2 |  |  |
| 1.7 | Установка оборудования санитарно-гигиенического назначения. | шт | 12 |  |  |
| 1.8 | Устройство наружных сетей временного водоснабжения, включая устройство скважин водоснабжения (2 шт.) | м | 950 |  |  |
| 1.9 | Устройство наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с установкой емкостей сбора стоков. | м | 650 |  |  |
| **2.** | **Земляные работы, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1 | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выемка грунта | м3 | 118 439,00 |  |  |
| 2.1.2 | Обратная засыпка и насыпь: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | песком | м3 | 68 240,92 |  |  |
| 2.1.2.2 | щебнем | м3 | 52 647,0 |  |  |
| 2.1.2.3 | песчано-гравийной смесью | м3 | 240,00 |  |  |
| 2.1.2.4 | грунтом | м3 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | Устройство (демонтаж) шпунтового ограждения глубиной до 15 м | т | 2 182,00 |  |  |
| 2.1.5 | Крепление шпунтового ограждения (четырехкратная оборачиваемость) | т | 41, 27 |  |  |
| 2.1.6 | Устройство водоотлива | п.м. | 323,00 |  |  |
| 2.1.7 | Легкие иглофильтровые установки | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выемка грунта | м3 | 7 680,00 |  |  |
| 2.2.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 383,20 |  |  |
| 2.2.3. | Устройство подготовки из щебня | м3 | 3 381,00 |  |  |
| 2.3 | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Выемка грунта | м3 | 500,00 |  |  |
| 2.3.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 63,79 |  |  |
| 2.4 | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выемка грунта | м3 | 6 480,00 |  |  |
| 2.4.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 566,90 |  |  |
| 2.5 | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Выемка грунта | м3 | 10 286,00 |  |  |
| 2.5.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 9 953,30 |  |  |
| 2.6 | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выемка грунта | м3 | 390,00 |  |  |
| 2.7 | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Выемка грунта | м3 | 260,00 |  |  |
| 2.7.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 90,40 |  |  |
| 2.8 | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Выемка грунта | м3 | 2 159,00 |  |  |
| 2.8.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 824,40 |  |  |
| 2.9 | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Выемка грунта | м3 | 334,10 |  |  |
| 2.9.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 304,06 |  |  |
| 2.10 | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Выемка грунта | м3 | 160,50 |  |  |
| 2.10.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 137,25 |  |  |
| 2.11 | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Выемка грунта | м3 | 1 390,00 |  |  |
| 2.11.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 701, 68 |  |  |
| 2.12 | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Выемка грунта | м3 | 487,00 |  |  |
| 2.12.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 395, 50 |  |  |
| 2.13 | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Выемка грунта | м3 | 5 048,00 |  |  |
| 2.13.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 751, 90 |  |  |
| 2.14 | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Выемка грунта | м3 | 27,70 |  |  |
| 2.14.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5, 64 |  |  |
| 2.15 | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Выемка грунта | м3 | 8 107,50 |  |  |
| 2.15.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5 525, 80 |  |  |
| 2.16 | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Выемка грунта | м3 | 347,00 |  |  |
| 2.16.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 319, 00 |  |  |
| 2.17 | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Выемка грунта | м3 | 1 318,60 |  |  |
| 2.17.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 212, 00 |  |  |
| 2.18 | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 2.18.1. | Выемка грунта | м3 | 591,40 |  |  |
| 2.18.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 587,29 |  |  |
| 2.19 | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Выемка грунта | м3 | 735,00 |  |  |
| 2.19.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 659,16 |  |  |
| 2.20 | **Гараж** |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Выемка грунта | м3 | 630,00 |  |  |
| 2.20.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 643,21 |  |  |
| 2.21 | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 2.21.1. | Выемка грунта | м3 | 1 133,80 |  |  |
| 2.21.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 461,62 |  |  |
| 2.22 | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Выемка грунта | м3 | 439,00 |  |  |
| 2.22.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 219,01 |  |  |
| 2.22.3 | Подушка из щебня | м3 | 188,50 |  |  |
| 2.23 | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Выемка грунта | м3 | 156,00 |  |  |
| 2.23.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 144,59 |  |  |
| 2.24 | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 2.24.1. | Выемка грунта | м3 | 450,00 |  |  |
| 2.24.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 446,53 |  |  |
| 2.25 | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 2.25.1. | Выемка грунта | м3 | 1 792,00 |  |  |
| 2.25.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 544,77 |  |  |
| 2.26 | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 2.26.1. | Выемка грунта | м3 | 2 524,00 |  |  |
| 2.26.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 875,90 |  |  |
| 2.27 | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 2.27.1. | Выемка грунта | м3 | 133,00 |  |  |
| 2.28 | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 2.28.1. | Выемка грунта | м3 | 107,00 |  |  |
| 2.28.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 69,11 |  |  |
| 2.29 | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 2.29.1. | Выемка грунта | м3 | 3 795,00 |  |  |
| 2.29.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 333,00 |  |  |
| 2.30 | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 2.30.1. | Выемка грунта | м3 | 1 100,00 |  |  |
| 2.30.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 010,00 |  |  |
| 2.31 | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 2.31.1. | Выемка грунта | м3 | 19 652,00 |  |  |
| 2.31.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 20 500,00 |  |  |
| 2.32 | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 2.32.1. | Выемка грунта | м3 | 16 345,00 |  |  |
| 2.32.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 850,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 16 050,00 |  |  |
| 2.33 | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.33.1. | Выемка грунта | м3 | 2 980,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 891,00 |  |  |
| **2.31** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 2.31.1 | Обвалование грунтом | м3 | 4 021,90 |  |  |
| **3** | **Укладка монолитного и сборного бетона и железобетона** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Фундаменты под каркас здания, силовая плита** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 556,96 |  |  |
| 3.1.1.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 29 161,78 |  |  |
| 3.1.1.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 6 480,80 |  |  |
| 3.1.1.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 1 095,36 |  |  |
| **3.1.2** | **Фундаменты под оборудование** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Устройство свайного основания | м3 | 328,86 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Сваи железобетонные заводской готовности 350х350 L-12 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Сваи железобетонные буронабивные d 450 мм L-15 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.2 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 320,12 |  |  |
| 3.1.2.3 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 5 077,29 |  |  |
| 3.1.2.4 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 880,80 |  |  |
| 3.1.2.5 | Установка арматуры | т | 29,00 |  |  |
| 3.1.2.6 | Установка закладных деталей | т | 2,10 |  |  |
| **3.2** | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 131,10 |  |  |
| 3.2.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 808,61 |  |  |
| 3.2.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 737,00 |  |  |
| 3.2.4 | Установка арматуры | т | 405,30 |  |  |
| 3.2.5 | Установка закладных деталей | т | 0,55 |  |  |
| **3.3** | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,85 |  |  |
| 3.3.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 85,26 |  |  |
| 3.3.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 26,00 |  |  |
| 3.3.4 | Установка арматуры | т | 11,00 |  |  |
| **3.4** | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Фундамент дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 030,00 |  |  |
| 3.4.1.2 | Установка арматуры | т | 260,00 |  |  |
| 3.4.2 | Оболочка дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 866,20 |  |  |
| 3.4.2.2 | Установка арматуры | т | 276,00 |  |  |
| **3.5** | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 25,70 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 1 028,00 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 692,60 |  |  |
| **3.6** | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 20,60 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 59,68 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 916,80 |  |  |
| 3.5.4 | Установка арматуры | т | 7,70 |  |  |
| **3.7** | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,95 |  |  |
| 3.7.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 215,10 |  |  |
| 3.7.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 149,00 |  |  |
| 3.7.4 | Установка арматуры | т | 48,80 |  |  |
| 3.7.5 | Установка закладных деталей | т | 0,19 |  |  |
| 3.7.6 | Монтаж рельс (53,1 м) | т | 3,45 |  |  |
| **3.8** | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 26,52 |  |  |
| 3.8.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 320,70 |  |  |
| 3.8.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 510,40 |  |  |
| 3.8.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,35 |  |  |
| **3.9** | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,66 |  |  |
| 3.9.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 0,66 |  |  |
| 3.9.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 190,00 |  |  |
| 3.9.4 | Установка арматуры | т | 0,22 |  |  |
| 3.9.5 | Установка закладных деталей | т | 0,013 |  |  |
| 3.9.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 41,58 |  |  |
| **3.10** | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 4,49 |  |  |
| 3.10.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.10.3 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,45 |  |  |
| **3.11** | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 23,46 |  |  |
| 3.11.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 184,81 |  |  |
| 3.11.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,56 |  |  |
| 3.11.4 | Установка арматуры | т | 15,23 |  |  |
| **3.12** | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,71 |  |  |
| 3.12.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 139,50 |  |  |
| 3.12.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 362,00 |  |  |
| 3.12.4 | Установка арматуры | т | 45,00 |  |  |
| 3.12.5 | Установка закладных деталей | т | 2,60 |  |  |
| 3.12.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 11,22 |  |  |
| **3.13** | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 84,25 |  |  |
| 3.13.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 655,30 |  |  |
| 3.13.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 558,00 |  |  |
| 3.13.4 | Установка закладных деталей | т | 2,00 |  |  |
| 3.13.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 114,88 |  |  |
| **3.14** | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,51 |  |  |
| 3.14.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,35 |  |  |
| 3.14.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 10,20 |  |  |
| 3.14.4 | Установка арматуры | т | 1,94 |  |  |
| **3.15** | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 3.15.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,75 |  |  |
| 3.15.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.15.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 23,10 |  |  |
| 3.15.4 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 84,50 |  |  |
| 3.15.5 | Установка закладных деталей | т | 0,10 |  |  |
| **3.16** | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,47 |  |  |
| 3.16.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,51 |  |  |
| 3.16.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 323,00 |  |  |
| 3.16.4 | Установка закладных деталей | т | 0,38 |  |  |
| **3.17** | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 3.17.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| 3.17.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 40,00 |  |  |
| 3.17.3 | Монтаж емкости стоков | шт | 1 |  |  |
| **3.18** | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 3.18.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,51 |  |  |
| 3.18.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.18.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,80 |  |  |
| 3.18.4 | Установка арматуры | т | 1,07 |  |  |
| 3.18.5 | Установка закладных деталей | т | 1,12 |  |  |
| **3.19** | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 3.19.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,47 |  |  |
| 3.19.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.19.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 305,00 |  |  |
| 3.19.4 | Установка арматуры | т | 0,51 |  |  |
| 3.19.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 62,78 |  |  |
| **3.20** | **Гараж** |  |  |  |  |
| 3.20.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,94 |  |  |
| 3.20.2 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 7,17 |  |  |
| 3.20.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 184,40 |  |  |
| 3.20.4 | Установка арматуры | т | 0,59 |  |  |
| 3.20.5 | Установка закладных деталей | т | 0,21 |  |  |
| 3.20.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 21,32 |  |  |
| **3.21** | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 3.21.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 51,01 |  |  |
| 3.21.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 373,00 |  |  |
| 3.21.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 245,00 |  |  |
| **3**.**22** | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 3.22.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 15,40 |  |  |
| 3.22.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 92,97 |  |  |
| 3.22.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,50 |  |  |
| **3.23** | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 3.23.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.23.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 7,51 |  |  |
| 3.23.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 15,60 |  |  |
| **3.24** | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 3.24.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.24.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 21,32 |  |  |
| 3.24.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 90,00 |  |  |
| 3.24.4 | Установка арматуры | т | 0,67 |  |  |
| 3.24.5 | Установка закладных деталей | т | 0,30 |  |  |
| 3.24.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 2,38 |  |  |
| **3.25** | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 3.25.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 12,96 |  |  |
| 3.25.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,72 |  |  |
| 3.25.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 544,00 |  |  |
| **3.26** | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 3.26.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 42,13 |  |  |
| 3.26.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 406,06 |  |  |
| 3.26.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 819,00 |  |  |
| 3.26.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 58,42 |  |  |
| **3.27** | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 3.27.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,61 |  |  |
| 3.27.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.27.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 9,60 |  |  |
| 3.27.4 | Установка арматуры | т | 2,20 |  |  |
| **3.28** | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 3.28.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1,84 |  |  |
| 3.28.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 14,32 |  |  |
| 3.28.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 20,10 |  |  |
| **3.29** | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 3.29.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,67 |  |  |
| 3.29.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 145,44 |  |  |
| 3.29.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 194,00 |  |  |
| 3.29.4 | Установка арматуры | т | 10,70 |  |  |
| 3.29.5 | Установка закладных деталей | т | 0,80 |  |  |
| 3.29.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 17,64 |  |  |
| **3.30** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 3.30.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 619,10 |  |  |
| 3.30.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 10 812,38 |  |  |
| 3.30.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 5 766,79 |  |  |
| 3.30.4 | Установка арматуры | т | 673,67 |  |  |
| 3.30.5 | Установка закладных деталей | т | 4,50 |  |  |
| 3.30.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 70,58 |  |  |
| **3.31** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 3.31.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 37,77 |  |  |
| **3.32** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 3.32.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 85,18 |  |  |
| **3.33** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.33.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 10,70 |  |  |
| 3.33.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 78,00 |  |  |
| **3.34** | **Насосная станция нефтесодержащих стоков** |  |  |  |  |
| 3.34.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| **3.35** | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 3.35.1 | Монтаж емкость производственно-дождевых стоков | шт | 1 |  |  |
| **4** | **Монтаж инженерных сетей** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Укладка трубопроводов | м | 3 957,39 |  |  |
| 4.1.2 | Установка арматуры | шт | 40 |  |  |
| **4.2** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Укладка трубопроводов | м | 2 454,15 |  |  |
| 4.2.2 | Установка арматуры | шт | 4 |  |  |
| 4.2.3 | Монтаж модульной КНС | шт | 2 |  |  |
| **4.3** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Укладка трубопроводов | м | 456,50 |  |  |
| 4.3.2 | Установка арматуры | шт | 8 |  |  |
|  | **Суммарная цена единичных расценок (без НДС):** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 2 без НДС:** |  |  |  |  |
|  | **НДС 18%:** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 2 с НДС:** |  |  |  |  |

**Строительно-монтажные работы по Объекту3:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Ед. изм. | Объем  работ | Цена единичных расценок за ед. изм., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ, руб. (без НДС) |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением в отвал | м3 | 37 500 |  |  |
| 1.2 | Вертикальная планировка территории |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка грунта бульдозером с перемещением по площадке строительства | м3 | 31 785 |  |  |
| 1.2.2 | Устройство насыпи с завозом грунта | м3 | 15 960 |  |  |
| 1.2.3 | Планировка территории с уплотнением грунта | м2 | 79 715 |  |  |
| 1.3 | Устройство внутриплощадочных автодорог и площадок | м2 | 42 014 |  |  |
| 1.4 | Возведение временных зданий и сооружений (согласно раздела 6 проектной документации 159-17К/ПИР-ПОС и перечня временных зданий приложение А к настоящему техническому заданию) | м2 | 3 951 |  |  |
| 1.5 | Устройство временного электроснабжения площадки строительства с установкой трансформаторных подстанций | шт | 3 |  |  |
| 1.6 | Устройство пунктов мойки колес | шт | 2 |  |  |
| 1.7 | Установка оборудования санитарно-гигиенического назначения. | шт | 12 |  |  |
| 1.8 | Устройство наружных сетей временного водоснабжения, включая устройство скважин водоснабжения (2 шт.) | м | 950 |  |  |
| 1.9 | Устройство наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с установкой емкостей сбора стоков. | м | 650 |  |  |
| **2.** | **Земляные работы, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1 | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выемка грунта | м3 | 118 439,00 |  |  |
| 2.1.2 | Обратная засыпка и насыпь: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | песком | м3 | 68 240,92 |  |  |
| 2.1.2.2 | щебнем | м3 | 52 647,0 |  |  |
| 2.1.2.3 | песчано-гравийной смесью | м3 | 240,00 |  |  |
| 2.1.2.4 | грунтом | м3 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | Устройство (демонтаж) шпунтового ограждения глубиной до 15 м | т | 2 182,00 |  |  |
| 2.1.5 | Крепление шпунтового ограждения (четырехкратная оборачиваемость) | т | 41, 27 |  |  |
| 2.1.6 | Устройство водоотлива | п.м. | 323,00 |  |  |
| 2.1.7 | Легкие иглофильтровые установки | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выемка грунта | м3 | 7 680,00 |  |  |
| 2.2.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 383,20 |  |  |
| 2.2.3. | Устройство подготовки из щебня | м3 | 3 381,00 |  |  |
| 2.3 | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Выемка грунта | м3 | 500,00 |  |  |
| 2.3.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 63,79 |  |  |
| 2.4 | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выемка грунта | м3 | 6 480,00 |  |  |
| 2.4.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 566,90 |  |  |
| 2.5 | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Выемка грунта | м3 | 10 286,00 |  |  |
| 2.5.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 9 953,30 |  |  |
| 2.6 | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выемка грунта | м3 | 390,00 |  |  |
| 2.7 | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Выемка грунта | м3 | 260,00 |  |  |
| 2.7.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 90,40 |  |  |
| 2.8 | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Выемка грунта | м3 | 2 159,00 |  |  |
| 2.8.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 824,40 |  |  |
| 2.9 | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Выемка грунта | м3 | 334,10 |  |  |
| 2.9.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 304,06 |  |  |
| 2.10 | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Выемка грунта | м3 | 160,50 |  |  |
| 2.10.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 137,25 |  |  |
| 2.11 | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Выемка грунта | м3 | 1 390,00 |  |  |
| 2.11.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 701, 68 |  |  |
| 2.12 | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Выемка грунта | м3 | 487,00 |  |  |
| 2.12.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 395, 50 |  |  |
| 2.13 | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Выемка грунта | м3 | 5 048,00 |  |  |
| 2.13.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 751, 90 |  |  |
| 2.14 | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Выемка грунта | м3 | 27,70 |  |  |
| 2.14.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5, 64 |  |  |
| 2.15 | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Выемка грунта | м3 | 8 107,50 |  |  |
| 2.15.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5 525, 80 |  |  |
| 2.16 | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Выемка грунта | м3 | 347,00 |  |  |
| 2.16.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 319, 00 |  |  |
| 2.17 | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Выемка грунта | м3 | 1 318,60 |  |  |
| 2.17.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 212, 00 |  |  |
| 2.18 | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 2.18.1. | Выемка грунта | м3 | 591,40 |  |  |
| 2.18.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 587,29 |  |  |
| 2.19 | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Выемка грунта | м3 | 735,00 |  |  |
| 2.19.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 659,16 |  |  |
| 2.20 | **Гараж** |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Выемка грунта | м3 | 630,00 |  |  |
| 2.20.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 643,21 |  |  |
| 2.21 | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 2.21.1. | Выемка грунта | м3 | 1 133,80 |  |  |
| 2.21.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 461,62 |  |  |
| 2.22 | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Выемка грунта | м3 | 439,00 |  |  |
| 2.22.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 219,01 |  |  |
| 2.22.3 | Подушка из щебня | м3 | 188,50 |  |  |
| 2.23 | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Выемка грунта | м3 | 156,00 |  |  |
| 2.23.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 144,59 |  |  |
| 2.24 | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 2.24.1. | Выемка грунта | м3 | 450,00 |  |  |
| 2.24.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 446,53 |  |  |
| 2.25 | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 2.25.1. | Выемка грунта | м3 | 1 792,00 |  |  |
| 2.25.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 544,77 |  |  |
| 2.26 | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 2.26.1. | Выемка грунта | м3 | 2 524,00 |  |  |
| 2.26.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 875,90 |  |  |
| 2.27 | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 2.27.1. | Выемка грунта | м3 | 133,00 |  |  |
| 2.28 | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 2.28.1. | Выемка грунта | м3 | 107,00 |  |  |
| 2.28.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 69,11 |  |  |
| 2.29 | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 2.29.1. | Выемка грунта | м3 | 3 795,00 |  |  |
| 2.29.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 333,00 |  |  |
| 2.30 | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 2.30.1. | Выемка грунта | м3 | 1 100,00 |  |  |
| 2.30.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 010,00 |  |  |
| 2.31 | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 2.31.1. | Выемка грунта | м3 | 19 652,00 |  |  |
| 2.31.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 20 500,00 |  |  |
| 2.32 | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 2.32.1. | Выемка грунта | м3 | 16 345,00 |  |  |
| 2.32.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 850,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 16 050,00 |  |  |
| 2.33 | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.33.1. | Выемка грунта | м3 | 2 980,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 891,00 |  |  |
| **2.31** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 2.31.1 | Обвалование грунтом | м3 | 4 021,90 |  |  |
| **3** | **Укладка монолитного и сборного бетона и железобетона** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Фундаменты под каркас здания, силовая плита** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 556,96 |  |  |
| 3.1.1.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 29 161,78 |  |  |
| 3.1.1.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 6 480,80 |  |  |
| 3.1.1.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 1 095,36 |  |  |
| **3.1.2** | **Фундаменты под оборудование** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Устройство свайного основания | м3 | 328,86 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Сваи железобетонные заводской готовности 350х350 L-12 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Сваи железобетонные буронабивные d 450 мм L-15 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.2 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 320,12 |  |  |
| 3.1.2.3 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 5 077,29 |  |  |
| 3.1.2.4 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 880,80 |  |  |
| 3.1.2.5 | Установка арматуры | т | 29,00 |  |  |
| 3.1.2.6 | Установка закладных деталей | т | 2,10 |  |  |
| **3.2** | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 131,10 |  |  |
| 3.2.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 808,61 |  |  |
| 3.2.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 737,00 |  |  |
| 3.2.4 | Установка арматуры | т | 405,30 |  |  |
| 3.2.5 | Установка закладных деталей | т | 0,55 |  |  |
| **3.3** | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,85 |  |  |
| 3.3.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 85,26 |  |  |
| 3.3.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 26,00 |  |  |
| 3.3.4 | Установка арматуры | т | 11,00 |  |  |
| **3.4** | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Фундамент дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 030,00 |  |  |
| 3.4.1.2 | Установка арматуры | т | 260,00 |  |  |
| 3.4.2 | Оболочка дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 866,20 |  |  |
| 3.4.2.2 | Установка арматуры | т | 276,00 |  |  |
| **3.5** | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 25,70 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 1 028,00 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 692,60 |  |  |
| **3.6** | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 20,60 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 59,68 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 916,80 |  |  |
| 3.5.4 | Установка арматуры | т | 7,70 |  |  |
| **3.7** | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,95 |  |  |
| 3.7.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 215,10 |  |  |
| 3.7.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 149,00 |  |  |
| 3.7.4 | Установка арматуры | т | 48,80 |  |  |
| 3.7.5 | Установка закладных деталей | т | 0,19 |  |  |
| 3.7.6 | Монтаж рельс (53,1 м) | т | 3,45 |  |  |
| **3.8** | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 26,52 |  |  |
| 3.8.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 320,70 |  |  |
| 3.8.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 510,40 |  |  |
| 3.8.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,35 |  |  |
| **3.9** | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,66 |  |  |
| 3.9.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 0,66 |  |  |
| 3.9.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 190,00 |  |  |
| 3.9.4 | Установка арматуры | т | 0,22 |  |  |
| 3.9.5 | Установка закладных деталей | т | 0,013 |  |  |
| 3.9.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 41,58 |  |  |
| **3.10** | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 4,49 |  |  |
| 3.10.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.10.3 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,45 |  |  |
| **3.11** | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 23,46 |  |  |
| 3.11.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 184,81 |  |  |
| 3.11.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,56 |  |  |
| 3.11.4 | Установка арматуры | т | 15,23 |  |  |
| **3.12** | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,71 |  |  |
| 3.12.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 139,50 |  |  |
| 3.12.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 362,00 |  |  |
| 3.12.4 | Установка арматуры | т | 45,00 |  |  |
| 3.12.5 | Установка закладных деталей | т | 2,60 |  |  |
| 3.12.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 11,22 |  |  |
| **3.13** | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 84,25 |  |  |
| 3.13.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 655,30 |  |  |
| 3.13.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 558,00 |  |  |
| 3.13.4 | Установка закладных деталей | т | 2,00 |  |  |
| 3.13.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 114,88 |  |  |
| **3.14** | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,51 |  |  |
| 3.14.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,35 |  |  |
| 3.14.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 10,20 |  |  |
| 3.14.4 | Установка арматуры | т | 1,94 |  |  |
| **3.15** | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 3.15.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,75 |  |  |
| 3.15.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.15.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 23,10 |  |  |
| 3.15.4 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 84,50 |  |  |
| 3.15.5 | Установка закладных деталей | т | 0,10 |  |  |
| **3.16** | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,47 |  |  |
| 3.16.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,51 |  |  |
| 3.16.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 323,00 |  |  |
| 3.16.4 | Установка закладных деталей | т | 0,38 |  |  |
| **3.17** | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 3.17.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| 3.17.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 40,00 |  |  |
| 3.17.3 | Монтаж емкости стоков | шт | 1 |  |  |
| **3.18** | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 3.18.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,51 |  |  |
| 3.18.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.18.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,80 |  |  |
| 3.18.4 | Установка арматуры | т | 1,07 |  |  |
| 3.18.5 | Установка закладных деталей | т | 1,12 |  |  |
| **3.19** | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 3.19.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,47 |  |  |
| 3.19.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.19.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 305,00 |  |  |
| 3.19.4 | Установка арматуры | т | 0,51 |  |  |
| 3.19.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 62,78 |  |  |
| **3.20** | **Гараж** |  |  |  |  |
| 3.20.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,94 |  |  |
| 3.20.2 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 7,17 |  |  |
| 3.20.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 184,40 |  |  |
| 3.20.4 | Установка арматуры | т | 0,59 |  |  |
| 3.20.5 | Установка закладных деталей | т | 0,21 |  |  |
| 3.20.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 21,32 |  |  |
| **3.21** | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 3.21.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 51,01 |  |  |
| 3.21.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 373,00 |  |  |
| 3.21.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 245,00 |  |  |
| **3**.**22** | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 3.22.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 15,40 |  |  |
| 3.22.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 92,97 |  |  |
| 3.22.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,50 |  |  |
| **3.23** | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 3.23.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.23.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 7,51 |  |  |
| 3.23.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 15,60 |  |  |
| **3.24** | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 3.24.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.24.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 21,32 |  |  |
| 3.24.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 90,00 |  |  |
| 3.24.4 | Установка арматуры | т | 0,67 |  |  |
| 3.24.5 | Установка закладных деталей | т | 0,30 |  |  |
| 3.24.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 2,38 |  |  |
| **3.25** | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 3.25.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 12,96 |  |  |
| 3.25.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,72 |  |  |
| 3.25.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 544,00 |  |  |
| **3.26** | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 3.26.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 42,13 |  |  |
| 3.26.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 406,06 |  |  |
| 3.26.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 819,00 |  |  |
| 3.26.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 58,42 |  |  |
| **3.27** | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 3.27.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,61 |  |  |
| 3.27.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.27.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 9,60 |  |  |
| 3.27.4 | Установка арматуры | т | 2,20 |  |  |
| **3.28** | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 3.28.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1,84 |  |  |
| 3.28.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 14,32 |  |  |
| 3.28.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 20,10 |  |  |
| **3.29** | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 3.29.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,67 |  |  |
| 3.29.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 145,44 |  |  |
| 3.29.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 194,00 |  |  |
| 3.29.4 | Установка арматуры | т | 10,70 |  |  |
| 3.29.5 | Установка закладных деталей | т | 0,80 |  |  |
| 3.29.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 17,64 |  |  |
| **3.30** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 3.30.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 619,10 |  |  |
| 3.30.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 10 812,38 |  |  |
| 3.30.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 5 766,79 |  |  |
| 3.30.4 | Установка арматуры | т | 673,67 |  |  |
| 3.30.5 | Установка закладных деталей | т | 4,50 |  |  |
| 3.30.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 70,58 |  |  |
| **3.31** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 3.31.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 37,77 |  |  |
| **3.32** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 3.32.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 85,18 |  |  |
| **3.33** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.33.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 10,70 |  |  |
| 3.33.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 78,00 |  |  |
| **3.34** | **Насосная станция нефтесодержащих стоков** |  |  |  |  |
| 3.34.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| **3.35** | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 3.35.1 | Монтаж емкость производственно-дождевых стоков | шт | 1 |  |  |
| **4** | **Монтаж инженерных сетей** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Укладка трубопроводов | м | 3 957,39 |  |  |
| 4.1.2 | Установка арматуры | шт | 40 |  |  |
| **4.2** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Укладка трубопроводов | м | 2 454,15 |  |  |
| 4.2.2 | Установка арматуры | шт | 4 |  |  |
| 4.2.3 | Монтаж модульной КНС | шт | 2 |  |  |
| **4.3** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Укладка трубопроводов | м | 456,50 |  |  |
| 4.3.2 | Установка арматуры | шт | 8 |  |  |
|  | **Суммарная цена единичных расценок (без НДС):** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 3 без НДС:** |  |  |  |  |
|  | **НДС 18%:** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 3 с НДС:** |  |  |  |  |

**Строительно-монтажные работы по Объекту4:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Ед. изм. | Объем  работ | Цена единичных расценок за ед. изм., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ, руб. (без НДС) |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением в отвал | м3 | 37 500 |  |  |
| 1.2 | Вертикальная планировка территории |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка грунта бульдозером с перемещением по площадке строительства | м3 | 31 785 |  |  |
| 1.2.2 | Устройство насыпи с завозом грунта | м3 | 15 960 |  |  |
| 1.2.3 | Планировка территории с уплотнением грунта | м2 | 79 715 |  |  |
| 1.3 | Устройство внутриплощадочных автодорог и площадок | м2 | 42 014 |  |  |
| 1.4 | Возведение временных зданий и сооружений (согласно раздела 6 проектной документации 159-17К/ПИР-ПОС и перечня временных зданий приложение А к настоящему техническому заданию) | м2 | 3 951 |  |  |
| 1.5 | Устройство временного электроснабжения площадки строительства с установкой трансформаторных подстанций | шт | 3 |  |  |
| 1.6 | Устройство пунктов мойки колес | шт | 2 |  |  |
| 1.7 | Установка оборудования санитарно-гигиенического назначения. | шт | 12 |  |  |
| 1.8 | Устройство наружных сетей временного водоснабжения, включая устройство скважин водоснабжения (2 шт.) | м | 950 |  |  |
| 1.9 | Устройство наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с установкой емкостей сбора стоков. | м | 650 |  |  |
| **2.** | **Земляные работы, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1 | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выемка грунта | м3 | 118 439,00 |  |  |
| 2.1.2 | Обратная засыпка и насыпь: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | песком | м3 | 68 240,92 |  |  |
| 2.1.2.2 | щебнем | м3 | 52 647,0 |  |  |
| 2.1.2.3 | песчано-гравийной смесью | м3 | 240,00 |  |  |
| 2.1.2.4 | грунтом | м3 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | Устройство (демонтаж) шпунтового ограждения глубиной до 15 м | т | 2 182,00 |  |  |
| 2.1.5 | Крепление шпунтового ограждения (четырехкратная оборачиваемость) | т | 41, 27 |  |  |
| 2.1.6 | Устройство водоотлива | п.м. | 323,00 |  |  |
| 2.1.7 | Легкие иглофильтровые установки | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выемка грунта | м3 | 7 680,00 |  |  |
| 2.2.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 383,20 |  |  |
| 2.2.3. | Устройство подготовки из щебня | м3 | 3 381,00 |  |  |
| 2.3 | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Выемка грунта | м3 | 500,00 |  |  |
| 2.3.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 63,79 |  |  |
| 2.4 | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выемка грунта | м3 | 6 480,00 |  |  |
| 2.4.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 566,90 |  |  |
| 2.5 | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Выемка грунта | м3 | 10 286,00 |  |  |
| 2.5.2. | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 9 953,30 |  |  |
| 2.6 | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выемка грунта | м3 | 390,00 |  |  |
| 2.7 | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Выемка грунта | м3 | 260,00 |  |  |
| 2.7.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 90,40 |  |  |
| 2.8 | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Выемка грунта | м3 | 2 159,00 |  |  |
| 2.8.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 824,40 |  |  |
| 2.9 | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Выемка грунта | м3 | 334,10 |  |  |
| 2.9.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 304,06 |  |  |
| 2.10 | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Выемка грунта | м3 | 160,50 |  |  |
| 2.10.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 137,25 |  |  |
| 2.11 | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Выемка грунта | м3 | 1 390,00 |  |  |
| 2.11.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 701, 68 |  |  |
| 2.12 | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Выемка грунта | м3 | 487,00 |  |  |
| 2.12.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 395, 50 |  |  |
| 2.13 | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Выемка грунта | м3 | 5 048,00 |  |  |
| 2.13.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 751, 90 |  |  |
| 2.14 | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Выемка грунта | м3 | 27,70 |  |  |
| 2.14.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5, 64 |  |  |
| 2.15 | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Выемка грунта | м3 | 8 107,50 |  |  |
| 2.15.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 5 525, 80 |  |  |
| 2.16 | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Выемка грунта | м3 | 347,00 |  |  |
| 2.16.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 319, 00 |  |  |
| 2.17 | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Выемка грунта | м3 | 1 318,60 |  |  |
| 2.17.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 212, 00 |  |  |
| 2.18 | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 2.18.1. | Выемка грунта | м3 | 591,40 |  |  |
| 2.18.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 587,29 |  |  |
| 2.19 | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Выемка грунта | м3 | 735,00 |  |  |
| 2.19.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 659,16 |  |  |
| 2.20 | **Гараж** |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Выемка грунта | м3 | 630,00 |  |  |
| 2.20.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 643,21 |  |  |
| 2.21 | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 2.21.1. | Выемка грунта | м3 | 1 133,80 |  |  |
| 2.21.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 461,62 |  |  |
| 2.22 | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Выемка грунта | м3 | 439,00 |  |  |
| 2.22.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 219,01 |  |  |
| 2.22.3 | Подушка из щебня | м3 | 188,50 |  |  |
| 2.23 | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Выемка грунта | м3 | 156,00 |  |  |
| 2.23.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 144,59 |  |  |
| 2.24 | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 2.24.1. | Выемка грунта | м3 | 450,00 |  |  |
| 2.24.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 446,53 |  |  |
| 2.25 | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 2.25.1. | Выемка грунта | м3 | 1 792,00 |  |  |
| 2.25.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 544,77 |  |  |
| 2.26 | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 2.26.1. | Выемка грунта | м3 | 2 524,00 |  |  |
| 2.26.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 875,90 |  |  |
| 2.27 | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 2.27.1. | Выемка грунта | м3 | 133,00 |  |  |
| 2.28 | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 2.28.1. | Выемка грунта | м3 | 107,00 |  |  |
| 2.28.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 69,11 |  |  |
| 2.29 | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 2.29.1. | Выемка грунта | м3 | 3 795,00 |  |  |
| 2.29.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 3 333,00 |  |  |
| 2.30 | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 2.30.1. | Выемка грунта | м3 | 1 100,00 |  |  |
| 2.30.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 010,00 |  |  |
| 2.31 | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 2.31.1. | Выемка грунта | м3 | 19 652,00 |  |  |
| 2.31.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 20 500,00 |  |  |
| 2.32 | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 2.32.1. | Выемка грунта | м3 | 16 345,00 |  |  |
| 2.32.2 | Обратная засыпка и насыпь песком | м3 | 1 850,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 16 050,00 |  |  |
| 2.33 | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 2.33.1. | Выемка грунта | м3 | 2 980,00 |  |  |
| 2.32.3 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 891,00 |  |  |
| **2.31** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 2.31.1 | Обвалование грунтом | м3 | 4 021,90 |  |  |
| **3** | **Укладка монолитного и сборного бетона и железобетона** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Главный корпус** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Фундаменты под каркас здания, силовая плита** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 556,96 |  |  |
| 3.1.1.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 29 161,78 |  |  |
| 3.1.1.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 6 480,80 |  |  |
| 3.1.1.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 1 095,36 |  |  |
| **3.1.2** | **Фундаменты под оборудование** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Устройство свайного основания | м3 | 328,86 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Сваи железобетонные заводской готовности 350х350 L-12 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Сваи железобетонные буронабивные d 450 мм L-15 м | шт. | 1 |  |  |
| 3.1.2.2 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1 320,12 |  |  |
| 3.1.2.3 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 5 077,29 |  |  |
| 3.1.2.4 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 880,80 |  |  |
| 3.1.2.5 | Установка арматуры | т | 29,00 |  |  |
| 3.1.2.6 | Установка закладных деталей | т | 2,10 |  |  |
| **3.2** | **Отделение шлакоудаления** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 131,10 |  |  |
| 3.2.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 808,61 |  |  |
| 3.2.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 737,00 |  |  |
| 3.2.4 | Установка арматуры | т | 405,30 |  |  |
| 3.2.5 | Установка закладных деталей | т | 0,55 |  |  |
| **3.3** | **Участок хранения и транспортировки золы** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,85 |  |  |
| 3.3.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 85,26 |  |  |
| 3.3.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 26,00 |  |  |
| 3.3.4 | Установка арматуры | т | 11,00 |  |  |
| **3.4** | **Дымовая труба с газоходами** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Фундамент дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 2 030,00 |  |  |
| 3.4.1.2 | Установка арматуры | т | 260,00 |  |  |
| 3.4.2 | Оболочка дымовой трубы |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 866,20 |  |  |
| 3.4.2.2 | Установка арматуры | т | 276,00 |  |  |
| **3.5** | **Воздушно-конденсаторная установка** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 25,70 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 1 028,00 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 692,60 |  |  |
| **3.6** | **Дизель генераторы** |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 20,60 |  |  |
| 3.5.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 59,68 |  |  |
| 3.5.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 916,80 |  |  |
| 3.5.4 | Установка арматуры | т | 7,70 |  |  |
| **3.7** | **Открытая установка трансформаторов с путями перекатки** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 17,95 |  |  |
| 3.7.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 215,10 |  |  |
| 3.7.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 149,00 |  |  |
| 3.7.4 | Установка арматуры | т | 48,80 |  |  |
| 3.7.5 | Установка закладных деталей | т | 0,19 |  |  |
| 3.7.6 | Монтаж рельс (53,1 м) | т | 3,45 |  |  |
| **3.8** | **Открытое распределительное устройство** |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 26,52 |  |  |
| 3.8.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 320,70 |  |  |
| 3.8.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 510,40 |  |  |
| 3.8.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,35 |  |  |
| **3.9** | **Главная проходная** |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,66 |  |  |
| 3.9.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 0,66 |  |  |
| 3.9.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 190,00 |  |  |
| 3.9.4 | Установка арматуры | т | 0,22 |  |  |
| 3.9.5 | Установка закладных деталей | т | 0,013 |  |  |
| 3.9.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 41,58 |  |  |
| **3.10** | **Весовая с грузовой проходной** |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 4,49 |  |  |
| 3.10.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.10.3 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 13,45 |  |  |
| **3.11** | **Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 23,46 |  |  |
| 3.11.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 184,81 |  |  |
| 3.11.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,56 |  |  |
| 3.11.4 | Установка арматуры | т | 15,23 |  |  |
| **3.12** | **Резервуар питьевой воды** |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,71 |  |  |
| 3.12.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 139,50 |  |  |
| 3.12.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 362,00 |  |  |
| 3.12.4 | Установка арматуры | т | 45,00 |  |  |
| 3.12.5 | Установка закладных деталей | т | 2,60 |  |  |
| 3.12.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 11,22 |  |  |
| **3.13** | **Резервуар противопожарного запаса воды** |  |  |  |  |
| 3.13.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 84,25 |  |  |
| 3.13.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 655,30 |  |  |
| 3.13.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 1 558,00 |  |  |
| 3.13.4 | Установка закладных деталей | т | 2,00 |  |  |
| 3.13.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 114,88 |  |  |
| **3.14** | **Общезаводская компрессорная станция сжатого воздуха** |  |  |  |  |
| 3.14.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,51 |  |  |
| 3.14.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,35 |  |  |
| 3.14.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 10,20 |  |  |
| 3.14.4 | Установка арматуры | т | 1,94 |  |  |
| **3.15** | **Бак аварийного слива турбинного масла** |  |  |  |  |
| 3.15.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,75 |  |  |
| 3.15.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.15.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 23,10 |  |  |
| 3.15.4 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 84,50 |  |  |
| 3.15.5 | Установка закладных деталей | т | 0,10 |  |  |
| **3.16** | **Бак аварийного слива трансформаторного масла** |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 10,47 |  |  |
| 3.16.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,51 |  |  |
| 3.16.3 | Оклеенная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 323,00 |  |  |
| 3.16.4 | Установка закладных деталей | т | 0,38 |  |  |
| **3.17** | **Комплекс ОЧС нефтесодержащий стоков** |  |  |  |  |
| 3.17.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| 3.17.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 40,00 |  |  |
| 3.17.3 | Монтаж емкости стоков | шт | 1 |  |  |
| **3.18** | **Склад масла в таре** |  |  |  |  |
| 3.18.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,51 |  |  |
| 3.18.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 30,66 |  |  |
| 3.18.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,80 |  |  |
| 3.18.4 | Установка арматуры | т | 1,07 |  |  |
| 3.18.5 | Установка закладных деталей | т | 1,12 |  |  |
| **3.19** | **Склад баллонов газа** |  |  |  |  |
| 3.19.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,47 |  |  |
| 3.19.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.19.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 305,00 |  |  |
| 3.19.4 | Установка арматуры | т | 0,51 |  |  |
| 3.19.5 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 62,78 |  |  |
| **3.20** | **Гараж** |  |  |  |  |
| 3.20.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 2,94 |  |  |
| 3.20.2 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 7,17 |  |  |
| 3.20.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 184,40 |  |  |
| 3.20.4 | Установка арматуры | т | 0,59 |  |  |
| 3.20.5 | Установка закладных деталей | т | 0,21 |  |  |
| 3.20.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 21,32 |  |  |
| **3.21** | **Резервуарный парк** |  |  |  |  |
| 3.21.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 51,01 |  |  |
| 3.21.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 373,00 |  |  |
| 3.21.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 245,00 |  |  |
| **3**.**22** | **Приемно-сливное устройство** |  |  |  |  |
| 3.22.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 15,40 |  |  |
| 3.22.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 92,97 |  |  |
| 3.22.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 97,50 |  |  |
| **3.23** | **Подземная дренажная емкость** |  |  |  |  |
| 3.23.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.23.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 7,51 |  |  |
| 3.23.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 15,60 |  |  |
| **3.24** | **Насосная станция вспомогательного топлива** |  |  |  |  |
| 3.24.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 0,51 |  |  |
| 3.24.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 21,32 |  |  |
| 3.24.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 90,00 |  |  |
| 3.24.4 | Установка арматуры | т | 0,67 |  |  |
| 3.24.5 | Установка закладных деталей | т | 0,30 |  |  |
| 3.24.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 2,38 |  |  |
| **3.25** | **Эстакада технологических трубопроводов** |  |  |  |  |
| 3.25.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 12,96 |  |  |
| 3.25.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 116,72 |  |  |
| 3.25.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 544,00 |  |  |
| **3.26** | **Комплекс ОЧС бытовых стоков** |  |  |  |  |
| 3.26.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 42,13 |  |  |
| 3.26.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 406,06 |  |  |
| 3.26.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 819,00 |  |  |
| 3.26.4 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 58,42 |  |  |
| **3.27** | **Газорегуляторный пункт** |  |  |  |  |
| 3.27.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 5,61 |  |  |
| 3.27.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 16,75 |  |  |
| 3.27.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 9,60 |  |  |
| 3.27.4 | Установка арматуры | т | 2,20 |  |  |
| **3.28** | **Топливозаправочный пункт** |  |  |  |  |
| 3.28.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 1,84 |  |  |
| 3.28.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 14,32 |  |  |
| 3.28.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 20,10 |  |  |
| **3.29** | **Галерея конвейеров шлака** |  |  |  |  |
| 3.29.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 8,67 |  |  |
| 3.29.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 145,44 |  |  |
| 3.29.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 194,00 |  |  |
| 3.29.4 | Установка арматуры | т | 10,70 |  |  |
| 3.29.5 | Установка закладных деталей | т | 0,80 |  |  |
| 3.29.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 17,64 |  |  |
| **3.30** | **Аккумулирующая емкость производственно-дождевых стоков. Модульная установка производственно-дождевых стоков.** |  |  |  |  |
| 3.30.1 | Бетонная подготовка бетон В7,5 | м3 | 619,10 |  |  |
| 3.30.2 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 10 812,38 |  |  |
| 3.30.3 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 5 766,79 |  |  |
| 3.30.4 | Установка арматуры | т | 673,67 |  |  |
| 3.30.5 | Установка закладных деталей | т | 4,50 |  |  |
| 3.30.6 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 70,58 |  |  |
| **3.31** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 3.31.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 37,77 |  |  |
| **3.32** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 3.32.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 85,18 |  |  |
| **3.33** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.33.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | м3 | 10,70 |  |  |
| 3.33.2 | Обмазочная гидроизоляция за 2 слоя | м2 | 78,00 |  |  |
| **3.34** | **Насосная станция нефтесодержащих стоков** |  |  |  |  |
| 3.34.1 | Тяжелый железобетон В25 | м3 | 78,46 |  |  |
| **3.35.** | **Комплекс ОЧС дождевых стоков** |  |  |  |  |
| 3.35.1 | Монтаж емкость производственно-дождевых стоков | шт | 1 |  |  |
| **4** | **Монтаж инженерных сетей** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Сети водоснабжения В1, В2, В3** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Укладка трубопроводов | м | 3 957,39 |  |  |
| 4.1.2 | Установка арматуры | шт | 40 |  |  |
| **4.2** | **Сети канализации** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Укладка трубопроводов | м | 2 454,15 |  |  |
| 4.2.2 | Установка арматуры | шт | 4 |  |  |
| 4.2.3 | Монтаж модульной КНС | шт | 2 |  |  |
| **4.3** | **Сети технического водоснабжения** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Укладка трубопроводов | м | 456,50 |  |  |
| 4.3.2 | Установка арматуры | шт | 8 |  |  |
|  | **Суммарная цена единичных расценок (без НДС):** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 4 без НДС:** |  |  |  |  |
|  | **НДС 18%:** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость работ по Объекту 4 с НДС:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Суммарная цена единичных расценок по всем 4-м Объектам (без НДС):** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость СМР (Цена договора) по всем 4-м Объектам без НДС:** |  |  |  |  |
|  | **НДС 18% по всем 4-м Объектам:** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость СМР (Цена договора) по всем 4-м Объектам с НДС 18%:** |  |  |  |  |

Примечание:

Участник закупки должен:

- указать цены единичных расценок по каждому виду работ,

- рассчитать стоимость по каждому виду работ без НДС путем умножения единичных расценок на объемы работ,

- произвести расчет стоимости работ по каждому объекту строительства,

- произвести расчет стоимости работ по всем объектам строительства суммарно, без НДС и с учетом НДС,

- произвести расчет НДС.

**8.3 Техническое предложение (форма 9)**

Форма Технического предложения

Приложение 7 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Декларация соответствия**

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Требования к продукции (Техническое задание) и согласны поставить товар / выполнить работы / оказать услуги, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в документации о закупке.

**8.4 Календарный график (форма 10)**

Форма Календарного графика

Приложение 8 к заявке  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК [[11]](#footnote-11)**

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.5 Обоснование предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции (форма 11)**

Не применяется в данной процедуре закупки

**9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе Приложения №1 к документации о закупке (файл под названием «Проект договора»*).*

**10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ**

Технические требования к продукции представлены в виде отдельного файла в составе Приложения №2 к документации о закупке (файл под названием «Техническое задание»*).*

1. Заявка коллективного участника рассматривается путем суммирования предложений всех членов коллективного участника, однако, в случае если устанавливаются требования в отношении минимальной суммы каждого договора, а также параметры признания характера продукции сопоставимыми (параметры аналогичности) каждый член коллективного участника должен отвечать установленным требованиям. [↑](#footnote-ref-1)
2. При отсутствии соответствующего требования в приложении №1 к информационной карте – данный абзац следует исключить из текста заявки. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником. [↑](#footnote-ref-4)
5. В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения №1 и №2 к информационной карте). [↑](#footnote-ref-5)
6. В данной справке перечисляются только те материально-технические ресурсы, которые требуются для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения №1 и №2 к информационной карте) и которые участник процедуры закупки планирует использовать в ходе выполнения договора (оборудование, склады, транспортные средства, специальная оснастка, приборная и инструментальная база, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). [↑](#footnote-ref-6)
7. В данной справке перечисляются только те работники, которые требуются для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения №1 и №2 к информационной карте) и которых планируется привлечь в ходе выполнения договора. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником, а также генеральным подрядчиком с привлечением субъектов МСП в качестве субподрядчиков (соисполнителей) по договору. [↑](#footnote-ref-8)
9. Данная форма заполняется каждым членом коллективного участника в случае, если заявка подается от имени коллективного участника. [↑](#footnote-ref-9)
10. При отсутствии соответствующего требования в приложении №1 к информационной карте – данный абзац следует исключить из текста декларации. [↑](#footnote-ref-10)
11. Участник процедуры закупки вправе предложить на свое усмотрение более подробную детализацию этапов исполнения договора. Календарный график может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.). [↑](#footnote-ref-11)